云和县“十三五”道路运输发展规划

云和县道路运输管理局

浙江交通职业技术学院

目录

第一章前言	1

1.1规划背景	1

1.2规划范围、内容与期限	2

1.3规划依据	2

1.4研究思路	3

第二章“十二五”期间云和县道路运输发展现状	4

2.1“十二五”云和县社会经济发展总体情况	4

2.2“十二五”云和县道路运输业发展总体情况	5

2.3“十二五”道路运输业发展取得的主要成就	21

2.4云和县道路运输发展存在的问题	28

第三章新形势下云和县道路运输发展新要求	34

3.1面临的宏观发展形势对运输服务提出的新要求	34

3.2综合交通运输体系推进道路运输加速发展	37

3.3多元化运输方式对道路运输行业发展的影响和要求	38

3.4绿色发展要求引导行业节能减排对道路运输提出新要求	40

3.5发展的资源要素环境	40

3.6管理制度改革对行业管理提出了新要求	42

3.7行业安全监管对道路运输行业发展提出了更高要求	43

第四章“十三五”道路运输发展需求预测	44

4.1预测思路及方法	44

4.2预测步骤及结果	45

第五章云和道路运输业“十三五”发展思路及目标	49

5.1指导思想	49

5.2基本原则	49

5.3十三五”发展目标	51

第六章云和县道路运输“十三五”发展重点	67

6.1道路旅客运输发展重点	67

6.2道路货物运输（物流）发展重点	78

6.3机动车维修发展重点	79

6.4道路运输行业监管发展重点	80

第七章保障措施	82

7.1组织保障	82

7.2要素保障	82

7.3队伍保障	83

7.4规划保障	83

第一章前言

1.1规划背景

党的十八大提出了推进新型城镇化建设，建设美丽中国，全面建成小康社会的建设目标。当前是云和县认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会以及省委十三届五次全会、市委三届七次会议精神，深入实施全省“八八战略”、“两创”、“两美”和“两富”总战略的关键之年，也是县政府以全面深化改革为动力，以建设美丽云和为目标，走“绿水青山就是金山银山”的生态发展之路，从“小县大城”到“小县名城”、“美丽县城”、“全域景区化”提升转型的关键时期。“十三五”时期云和县将全面加快建设小康社会，全县产业加速转型升级，城乡区域更加协调发展，生态文明建设、创新创业环境和保障改善民生将实现新的突破。

“十三五”时期（2016-2020年）是云和县交通大发展的关键时期，是稳步推进“美丽县城”建设的攻坚时期。道路运输与民生息息相关，对于全面建成小康社会肩负着重要的责任和使命，因此云和交通发展要紧抓机遇，做好规划，为促进云和经济社会发展打下良好的基础。“十三五”规划的编制既要顺应社会经济的发展形势，又要符合国家和省有关重大战略部署，还要抓住道路运输行业发展的主要矛盾。

根据《丽水市人民政府办公室关于开展全市“十三五”规划编制工作的通知》、《云和县人民政府办公室关于开展全县“十三五”规划编制工作的通知》的要求，结合云和县委、县政府提出的以“小县大城”为核心，建设“美丽云和”、“全域景区化”、“接轨大上海，融入长三角，接轨海西经济圈”的发展战略和我县“十三五”社会、经济发展的需要，基于“十二五”期间道路运输业取得的成果基础，开展《云和县道路运输“十三五”发展规划》的编制工作。

1.2规划范围、内容与期限

本次规划范围为云和县全境，包括云和县域范围内的4街道（浮云街道、凤凰山街道、元和街道、白龙山街道）、3镇3乡（其中两个畲族乡），168个行政村的道路交通建设及道路运输管理等领域的发展规划。

本规划主要对云和县道路运输业中道路旅客运输（包括班车、包车及旅游客运、城市公交、出租汽车、汽车租赁）、道路货物运输、客货运输站场、机动车维修、驾培业、信息化及安全管理等相关产业领域的建设项目及发展目标进行梳理，根据交通运输部、省、市交通运输部门要求和云和县实际，进一步细化各子行业的发展目标与要求，并提出相应的保障措施建议。规划期限为2016到2020年。

1.3规划依据

1、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006～2020年）》；

2、《公路水路交通中长期科技发展规划纲要（2006～2020年）》；

3、《云和县域总体规划（2006～2020年）》；

4、《云和县土地利用总体规划（2006～2020年）2014年修订版》；

5、《丽水市生态文明建设纲要（2008～2020年）》；

6、《云和县中心城区道路交通专项规划》；

7、《云和县中心城区土地利用总体规划（2011～2020年）2014年修订版》；

8、《云和县旅游产业发展总体规划（2015～2030年）》；

9、《云和县道路运输“十二五”发展规划》；

10、《云和县“十三五”综合交通规划（2016～2020年）》。

1.4研究思路

本规划按照“云和县道路运输行业发展需求及定位→明确行业发展思路和目标→提出实现目标的行动计划和政策措施”的研究思路，以“十三五”云和县经济社会发展对交通运输发展要求为切入点，结合云和县道路运输行业发展现状，研究云和县道路运输发展新形势新需求，研究云和县道路运输在全县综合交通运输体系的合理定位，依据政府在道路运输发展中的政府职能定位，提出云和县“十三五”期间行业发展总体目标、工作目标和工作重点等。

第二章“十二五”期间云和县道路运输发展现状

2.1“十二五”云和县社会经济发展总体情况

云和县地处浙西南，位于瓯江上游。县域总面积984平方公里，辖4街道3镇3乡，168个行政村。瓯江自西向东蜿蜒52公里穿越云和县城，将县城分成南、北两大部分。云和县区域交通优势明显，G25长深高速、S34龙丽温高速及52、53省道穿境而过，距离丽水高铁站约30分钟车程，距规划建设中的丽水机场约20分钟车程。“十二五”期间，云和县深入贯彻落实省委“两创”总战略和市委“三市并举”战略，围绕生态文明和全面小康两大目标，坚定不移地实施“小县大城”核心战略，加快建设“中国童话休闲旅游城”和“山水童话乡村”的总体规划，经济和社会持续健康快速发展。

2015年云和实现地区生产总值54.34亿元，年均增长8.7%；人均生产总值48605元，年均增长8.6%；财政总收入7.58亿元，一般公共预算收入4.29亿元，年均分别增长16.1%和14.5%；社会消费品零售总额22.97亿元，年均增长14.7%；外贸出口总额14496万美元，年均增长17.1%；固定资产投资五年累计完成159.72亿元，年均增长15.8％。截至2015年末全县公安户籍人口为113271人。其中：农业人口66974人，非农业人口46297人。从图2-1可以看出，这六年时间，云和县社会经济发展呈现一个稳定增长的态势，但自2010年后，年GDP增长率有所放缓。经经济结构调整以后，云和县产业结构形成了以第二产业工业为主导，第三产业为辅的产业结构模式。第二产业主要依靠木制玩具、轴承、阀门等特色产业，第三产业的快速增长主要依托生态旅游和商贸物流的迅速发展。

图2-12010-2015年云和县GDP趋势图

2.2“十二五”云和县道路运输业发展总体情况

### 2.2.1行业发展的规模和结构

1.运量完成情况

随着社会经济不断发展，人民生活水平日益提高，旅客出行量增长较快。但由于综合交通运输体系的不断完善，高速铁路的迅速发展及私家车数量的快速增加等诸多因素，也给云和县道路旅客运输的发展带来了不小的影响和冲击。“十二五”期间，云和县道路运输客运量和客运周转量发展基本保持稳定水平，但也出现了小幅下降。货物运输方面，随着产业经济的转型升级，社会经济水平不断提高，“十二五”期间，云和县货运量和货运周转量逐年提高。

（1）客运量

“十二五”期间，云和县道路运输营业性客运量统计如表2-1、图2-2、图2-3所示，2011年，道路运输旅客运量为223万人，截止到2015年底客运量减少为173万人，减少了50万人，同比降低了22.42%。2011-2013年云和县旅客周转量呈现稳定增长的态势，但到了2015年底，旅客周转量出现了下滑，减少了790万人公里，较2011年降低了11.2%，较上年下降了1.59个百分点，云和县道路运输客运量及客运周转量在2011-2015年间都出现了小幅下降。

表2-12011-2015年云和县道路客运量及周转量统计表

| 年份 | 旅客运输量（万人） | 旅客周转量 （万人公里） | 旅客运输量增长率（%） | 旅客周转量增长率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 223 | 7050 | － | － |
| 2012 | 223 | 7080 | 0.00 | 0.43 |
| 2013 | 223 | 7181 | 0.00 | 1.43 |
| 2014 | 175 | 6361 | －21.52 | -11.42 |
| 2015 | 173 | 6260 | -1.59 | －2.2 |
| 合计 | 1017 | 33932 | － | － |

注：数据来源于《云和县国民经济和社会发展统计公报》

图2-22011-2015年云和县道路客运量图2-32011-2015年云和县道路客运周转量

（2）货运量

如表2-2、图2-4、2-5所示，2011-2015年云和县货运量和货运周转量都呈现逐年增长的态势。货物运输量由2011年的144万吨增加到2015年的186万吨，年平均增长率为6.7%；货物周转量由2011年的13315万吨公里增加到2015年的16810万吨公里，货物周转量年均增长率为6.24%。发展现代物流业已经成为云和县稳增长、促转型的重要举措。云和县通过大力发展物流业，提高了全县货物流通效率，增强全县经济活力、加快产业结构转型，促使货运量及货运周转量在“十二五”期间保持稳定增长。

表2-22011-2015年云和县道路货运量及周转量统计表

| 年份 | 货物运输量 （万吨） | 货物周转量 （万吨公里） | 货物运输量 增长率（%） | 货物周转量 增长率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 144 | 13315 | - | - |
| 2012 | 162 | 15797 | 12.5 | 18.64 |
| 2013 | 167 | 15904 | 3.09 | 0.68 |
| 2014 | 182 | 16400 | 8.99 | 3.12 |
| 2015 | 186 | 16810 | 2.2 | 2.5 |
| 合计 | 841 | 78226 | - | - |

注：数据来源于《云和县国民经济和社会发展统计公报》

图2-42011-2015年云和县道路货运量图2-52011-2015年云和县道路货运周转量

2.运输装备配备及结构

“十二五”期间，云和县道路运输装备发展较为缓慢。到2015年末，全县共有各类营运机动车辆680辆（客车99辆，货车581辆）其中：大型客车18辆、中型客车35辆、小型客车46辆。营运货车占到总车辆数85%，其中大型货车264辆、中型货车1辆，小型货车200辆，牵引车116辆。随着客流量和客运周转量的减少，以及运输资源的整合，云和县道路旅客运输装备在“十二五”期间并没有得到较大发展，车型结构也没有获得较好的优化。而随着现代物流业规模化、专业化的推进，物流需求的增加，2015年末，全县大型载货汽车数量较2011年增加了82%。

图2-6云和县营运性车辆结构分析图

3.市场主体及结构

（1）客运企业

到2015年底，云和县共有从事班线和包车旅客运输企业2家，分别是恒通汽车运输有限公司和瓯上旅业投资有限公司。恒通汽车运输有限公司经营班线客运和包车客运，拥有车辆49辆，1197座，客运线路24条，其中省际客运线路1条（上海）、车辆1辆、36客位；市际客运线路5条（杭州、温州、宁波、金华、义乌）、车辆6辆、202客位；县际客运线路7条（丽水、景宁、松阳、龙泉、英川、大港头、金村-大港头）、车辆12辆、334客位；县内11条（赤石、雾溪、安溪、梅源、张家地、崇头-沙铺、库北-建源、龙门、沈庄、金村），车辆27辆、492客位，包车3辆、133座。瓯上旅业投资有限公司经营县内包车（景区接送），车辆5辆、177客位。但由于云和县社会经济发展刺激家用小汽车的迅速增加以及高铁时代的到来，目前云和客运企业面临经营困难的问题。

图2-7云和县客运线路图

（2）货运企业

2015年，云和县货运企业共3家，分别是：云和县华宏运输有限公司、云和正宏汽车服务有限公司和云和万通汽车运输有限公司。云和县华宏运输有限公司拥有货运车辆95辆，载重量可达1630吨（其中牵引车46辆，挂车49辆），全部为自有车辆，主要满足云和县华宏钢铁厂的钢铁运输。云和正宏汽车服务有限公司拥有货车11辆（其中：普通货车10辆76吨，牵引车1辆）。云和万通汽车运输有限公司拥有货运车辆159辆，载重量2347吨（其中：牵引车48辆，挂车47辆，1500吨，普通货车64辆847吨），但该公司服务对象在县外，不服务县内企业。

（3）驾培企业

随着机动车数量的迅猛增长，驾驶员培训需求量逐年增加。目前，云和县共拥有两家驾校，分别是安泰驾校和处州驾校。两家驾校占地面积共28806平方米，拥有培训车辆102辆，教练139人。2015年，两家驾校共结业4394人（其中安泰驾校1424人、处州驾校2970人），较2011年上涨了297.29%，更新教练车35辆（安泰驾校15辆，处州驾校20辆）。此外，处州驾校新增一块4000余平方米的副训练场地。根据对云和县驾培需求量调查，目前云和县驾培行业基本可以满足云和县居民机动车驾驶员培训的需求。

（4）维修企业

到2015年底，云和县共有机动车维修厂（店）83家，其中：一类维修1家、二类维修10家、三类维修企业48家、摩托车维修24家，从业人员323人，年汽车维修量35800余辆次。从图2-10可以看出目前云和县维修企业主要以三类维修企业为主，整个维修业仍然处于小、散、乱的阶段。由于对维修企业也没有进行有效的规划管理，同时也因为土地、资金等因素制约了全县维修企业规模化、专业化经营，当前的维修行业规模已无法满足云和县社会经济发展的需要和私家车迅速增长所产生的维修需要。

图2-82010-2015云和县各类维修企业数量图

（5）出租车企业

到2015年底，云和县共有1家出租车企业——恒运旅游运输有限公司。拥有出租车24辆，出租车驾驶员32名。按照2015年云和县人口数量计算，2015年年底云和县人均拥有出租车数量为0.21辆每千人。根据现行的《城市道路交通规划设计规范（GB50220-95）》给出的城市出租车拥有量的下限，即大城市每千人不宜少于2辆，小城市每千人不宜少于0.5辆，云和县人均拥有出租车数量处于全国甚至是浙江省的较低水平。云和县出租车企业的经营主要是以挂靠经营的模式经营，这种经营模式并不利于对出租车驾驶员的管理及云和县整体出租车服务业服务水平的提升。

（6）公交企业

云和县拥有公交客运企业1家—仙宫城市公交客运有限公司，该公司属于国有独资企业，公司现有员工39名，其中驾驶员30人，管理人员9人。全县正在运行的3条公交线路均由该公司负责运营。公司拥有城市公交车辆16辆，其中大客8辆，中巴8辆，共有旅客座位数223座。

### 2.2.2基础设施状况

1.道路建设

“十二五”期间，云和县道路运输建设以强化公路主骨架，形成便捷、畅通、安全的交通网络为主要任务，以构建“五横四纵七联”的公路网主体结构为建设目标（五横是：石汶线、紧大线+大源至沙埠、局龙线+赤石至龙门+赤石至道太、丽浦线、丽龙高速公路；四纵是：云寿线、云龙线、云景高速公路、后交线；七连是：小顺至云坛、黄安线、梅雾线、雾溪至安溪、桃子坑至大东坝、张大线、岙沙线。）重点建设高速公路、干线公路，进一步加强县乡公路、乡村康庄工程建设，进一步改善路面状况，扶持民间交通建设。到“十二五”末期，云和县的对外交通网络已基本形成，县内道路网络框架已基本搭建成型。

高速网络工程：云景高速公路于2013年4月建成通车，完成投资5.55亿元。完成丽龙高速公路云和段老矮1号桥、老矮2号桥独柱墩改造工程174万元。

省道干线工程：完成复兴路（53省道云和县城过境段公路）工程投资3.12亿元；完成52省道岚头岭段改建工程（云和段）投资9032万元。

县乡农村联网公路：完成农村联网公路投资总额1679万元,建设总里程30公里。

公路大中修、安保及其它养护工程：完成公路安全保障投资、路面大中修及其它工程投资总额1.56亿元。

图2-9云和县城市路网图

表2-3“十二五”期间云和公路建设完成现状

| 序号 | 项目名称 | 计划总投资 （万元） | 建设规模 | 公路 等级 | “十二五”完成投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云景高速（云和段） | 73074 | 6.23公里 | 高速 | 55474 |
| 2 | 丽龙高速公路云和段老矮1号桥、老矮2号桥独柱墩改造工程 | 180 |  |  | 174 |
| 3 | 复兴路（53省道云和县城过境段公路）工程 | 31242 | 8.25公里 | 一级 | 31242 |
| 4 | 52省道岚头岭段改建工程（云和段） | 9032 | 2.7公里 | 二级 | 9032 |
| 5 | 云龙公路（云和县城至新殿垟段改建工程） | 5463 | 2.28公里 | 二级 | 2500 |
| 6 | 2011-2015年路面大中修工程 | 4910 |  |  | 5834 |
| 7 | 2011-2015年安保工程 | 2944 |  |  | 2412 |
| 8 | 2011-2015年水毁修复工程 | 3150 |  |  | 2873 |
| 9 | 2011-2015年绿化及文明公路工程 | 400 |  |  | 374 |
| 10 | 2011-2015年提升改造工程 | 3256 |  |  | 3563 |
| 11 | 2011-2015年公路养护站房建设工程 | 400 |  |  | 574 |
|  | 小计 | 134051 |  |  | 114052 |
|  | 农村联网公路 |  |  |  |  |
| 1 | 栗溪至下垟 | 195 | 3.8公里 | 四级 | 195 |
| 2 | 沙铺垄电站至回龙山 | 185 | 3.9公里 | 四级 | 185 |
| 3 | 石浦至长汀（一期） | 115 | 1.6公里 | 四级 | 115 |
| 4 | 联合至张兰 | 160 | 2.4公里 | 四级 | 160 |
| 5 | 沙溪至隔溪寮 | 60 | 0.7公里 | 四级 | 60 |
| 6 | 梅垄至新岭 | 75 | 1.5公里 | 四级 | 75 |
| 7 | 联合至竹子坪 | 249 | 4公里 | 四级 | 249 |
| 8 | 杨村至南坑 | 240 | 4.2公里 | 四级 | 240 |
| 9 | 田铺至高山 | 400 | 8公里 | 四级 | 400 |
|  | 小计 | 1679 |  |  | 1679 |
|  | 合计 | 135730 |  |  | 115731 |

2.客运站场及枢纽

2015年底，云和县已建成二级客运站场 1个，发车位3个、日发203个班次，主要发往上海、杭州、宁波、温州、金华、义乌、丽水、景宁、龙泉、松阳及县内乡镇等地。该客运站设计日旅客发送量3800人次，年平均日旅客发送量为2900人次。此外，云和县共建有农村客货运一体站13个（分别是龙门、张家地、赤石、包山、小顺、崇头、大湾、黄源、沈庄、安溪、梅湾、雾溪、紧水滩）。在县城公交站场设施建设方面，到2015年底云和县共建设港湾式停靠站111个，至今仍未建有公交首末站和公交停保场。

图2-10云和县站场及枢纽

表2-4“十二五”期间云和公路站场建设完成现状

| 序号 | 项目名称 | 总投资 （万元） | 建设规模 | “十二五”完成投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 崇头客货运一体站 | 280 | 占地3000㎡、建筑500㎡ | 280 |
| 2 | 赤石客货运一体站 | 195 | 占地1700㎡、建筑370㎡ | 195 |
| 3 | 沈庄客货运一体站 | 110 | 占地1500㎡、建筑500㎡ | 110 |
| 4 | 大湾客货运一体站 | 100 | 占地1500㎡、建筑500㎡ | 100 |
| 5 | 黄源客货运一体站 | 100 | 占地1500㎡、建筑500㎡ | 100 |
| 6 | 雾溪客货运一体站 | 100 | 占地1500㎡、建筑500㎡ | 70 |
| 7 | 安溪客货运一体站 | 100 | 占地1500㎡、建筑500㎡ | 100 |
| 8 | 紧水滩客货运一体站 | 130 | 占地1500㎡、建筑500㎡ | 10 |
| 9 | 梅湾客货运一体站 | 110 | 占地1500㎡、建筑500㎡ | 110 |
| 10 | 公交车候车亭 | 325 | 130个 | 120 |
| 11 | 停靠站 | 200 | 100个 | 90 |
| 12 | 云和县道路运输信息管理系统工程 | 653 | 原占地350㎡、建筑1000㎡办公楼改造及相关视频监控设备等 | 488 |
| 13 | 云和县小顺检查站（运管站） | 498 | 占地2769.28㎡、建筑588.39㎡ | 498 |
|  | 合计 | 2901 |  | 2271 |

3.货运站场

截止到“十二五”末，云和县仅建有9个客货运一体站，兼具客运及货运站场功能。然而，全县货运设施建设依然较为滞后。原有的客货运一体站因城市规模扩大及产业结构调整已不太适应市场需求，同时，站场功能较为单一，无法满足现代物流业发展的需求，也不能满足全县“十三五”社会经济发展的需求。

### 2.2.3 运输服务

1.城乡客运

“十二五”期间，云和县进一步优化城乡客运布局，切实加强城乡交通建设，提高农村班车通达率，2010至2015年，云和县农村客运班线通达行政村数量及行政村通车率逐年稳步提高，到2015年底累计通达农村客运班线的行政村有147个，行政村通村率达87.5%，较2010年提高了11.62个百分点，城乡客运一体化建设工作取得实质性进展，为缓解农村地区居民“出行难”问题作出了巨大贡献。

图2-112010-2015年云和县农村客运行政村通车率（％）

2.城市公共交通

——城市公交

（1）公交分担率

优先发展城市公共交通是“十二五”期间提升城市形象，提高公共交通运行效率，缓解城市拥堵的重要战略。为了深入贯彻省政府提出的“优先发展城市公共交通”战略，云和县加大公共交通基础设施投入，提高公共交通服务水平。截止到2015年末，云和县城市公共交通分担率达到4.7％，然而该分担率与同等城市相比仍处于较低水平。

（2）公交线网

截止到2015年底，云和县共开通3条公交线路，1路公交线路共有8辆大客车运行，行驶里程为12公里，共有35个站点，日发班160班次；2路公交线路由3辆中巴客车运行，行驶里程为3.8公里，共有16个站点，日发班162班次；3路公交线路由4辆中巴客车运行，行驶里程4.2公里，共有16个站点，日发班168班次。三条线路共计日发班490班次，间隔10—15分钟一班。

表2-5云和县公交线路情况

| 公交线路 | 运行车辆(辆) | 行驶里程 (公里) | 站点 (个) | 发车班次 (班次) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号线 | 8辆大客车 | 12 | 35 | 160 |
| 2号线 | 3辆中巴客运 | 3.8 | 16 | 162 |
| 3号线 | 4辆中巴客运 | 4.2 | 16 | 168 |

表2-6云和县公交线路基本情况

| 线路 编号 | 首末站 | 长度（km） | 站点数 | 配车数 | 班次间隔（分） | 线路走向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新车站 —— 新车站 | 12 | 35 | 8 | 6：30——21:00 | 新车站－广和南山公寓－体育馆－元和广场－南门大桥－马鞍山路口－城南工业区－木佬佬公司－广播转播台－上城门－交警大队－朝阳建筑公司－九鼎实业－运管局－电力大楼－镇政府（县小）－中医院－房管处－菜市场－中山广场－财税大楼－香菇市场－皇成大酒店－水境佳苑西－水境佳苑东－象山村－下城门－狮山路口－古坊－滨江公园－消防队－新车站 |
| 2 | 农民公寓 —— 新人民医院 | 3.8 | 16 | 3 | 6:30 —— 21:00 | 农民公寓－凤凰山村－二中－镇政府（县小）－中医院－中山路口－建设局－老年公园－社保处－县政府－检察院－青阳门社区－同心花园－云和湖大酒店－新车站－云和三中－新人民医院 |
| 3 | 新建南路 —— 物流城 | 4.2 | 20 | 3 | 6:30 —— 21:30 | 新建南路－黄水墩村－云和中学－气象局－文化中心－南苑小区－信用联社－华联超市－鲤鱼山小区－老年公园－城北路口－县公安局－中山广场西－前巷小区－交通运输局－广和南山公寓－消防队－滨江公园－白洋墩村－物流城 |

（3）公交票制

目前，云和县3条公交线路均采用一票到底无人售票模式，票价为1.5元/人次，采用自动投币和刷IC卡的方式乘坐。盲人、1—3级肢体残疾（凭残疾证）、70岁以上老人（凭老人优惠证）、伤残军人实行免费乘坐；60—69岁老人（凭老人证优惠）实行半价优惠；使用IC卡的乘客实行8折优惠。

——公共自行车

为贯彻落实全省节能减排方针政策，有效缓解城市交通拥堵状况，加强城市慢行交通基础设施建设，提供更多惠民工程。到2015年底，云和县共投放500辆公共自行车，建设公共自行车停放点21个，每个站点根据人流配置20-28辆公共自行车，并实现了全市联网。自行车站点主要分布在（县政府大院、县政府门口、凤凰山公园、普光寺小区门口、地税、中山广场、老二中步行街、老樟树脚下、凤凰山街道、交警大队、水境佳苑东门、稠州银行、山水广场、县江滨小学、移动公司门口、县实验小学、博大超市门口、体育广场、县文化中心、金丰嘉苑门口），如图2-16。全县公共自行车实行60分钟内免费租用，60分钟以上至120分钟（含），收取 1元租车服务费；120分钟以上至180分钟（含），收取2元；租用超过180分钟以上的时间，按每小时3元计费（不足一小时的按一小时计），一天最高费用24元封顶，租车服务费用实行分段合计，换车刷卡时，从租车IC卡中结算扣取。租车服务时间为6:00—20:30，还车时间为21:00。

图2-12云和县公共自行车布点图

图2-13云和县公共自行车布点图（一期）

2.3“十二五”道路运输业发展取得的主要成就

（1）交通基础设施建设全面加快，大力推进“美丽县城”建设

“十二五”期间，借助“美丽县城”、“三改一拆”、“五水共治”等建设工作的开展，道路运输管理部门不断加强基础设施建设、提高运输服务效率。到“十二五”末期，云和县“五横四纵七联”公路网日趋完善，公交站场及枢纽建设不断加快，城乡公交一体化水平不断提高，道路客运、货运、物流行业均稳步发展。总体来看，“十二五”期间云和县道路运输行业发展基本适应社会经济快速前进的步伐，在一定程度上较好地满足了人们日益精细化的运输服务需求。

（2）行业服务水平不断提升

——开展农村客运班线补贴，提升农村居民乘车环境

为了改善农村客运班车实载率不高，班车经营效益不好，车辆老旧、技术状况差等一系列问题，2010年云和县人民政府出台了《云和县农村客运班车补助暂行办法》（暂行办法自2010年1月1日开始实施，暂行2年）。实施考核奖励，体现政府关怀，体恤农村客运经营者，不仅确保了全县现有农村客运班车“开得通、留得住、有效益”，而且还延伸了现有农村班线，使农村群众出行“走得了、走得安全、走得好”。2010年至今，新开通16个行政村，农村客运班线通村率从77%上升到87.5%，稳定了农村客运市场。此外，云和县出台了《关于扶持农村客运班车运营的实施意见》（实施意见自2012年1月1日开始实施，暂行3年），该《办法》在第一轮“以奖代补”制度基础上，提高了车辆更新的扶持力度。截至2012年年底，27辆10年以上的农客班车经资源整合后全部报废，更新为25辆空调中巴。到2014年底共更新29辆，为农村群众安全舒适出行提供良好服务。

——开通行业服务电话，提升行业服务水平和质量

云和县道路运输管理局积极做好道路运输行业投诉举报服务工作。接听好96520（12328）热线服务电话工作，搭建好与人民群众沟通联系的桥梁，通过群众的监督，及时发现道路运输行业以及行业监管中存在的问题和不足，真正做到24小时热线电话保持畅通，认真受理登记每个案件，做到“事事有回音、件件有落实”。

表2-72011-2015年云和县服务热线受理情况

|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受理件 | 39 | 35 | 28 | 43 | 34 |
| 其中举报： 投诉： | 6 | 7 | 8 | 2 | 1 |
|  | 13 | 11 | 5 | 6 | 7 |
| 其中客运： 客运站： 城市公交： 货运： 维修： 驾培： | 13 | 15 | 6 | 5 | 5 |
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 |
| 咨询 | 20 | 17 | 15 | 35 | 26 |

（3）行业安全监管不断完善

县道路运输管理局积极开展对客运企业、货运企业的调查摸底活动，并针对企业存在的薄弱环节、安全隐患等提出整改措施，主动帮助企业建立完善的各项管理制度和安全生产管理基础台帐；对客运企业、货运企业、驾驶员进行信用考核并开展继续教育工作，截至目前，云和县列入信用考核的客货运企业和驾驶员考核率均达100%。此外，通过对农村客运班线车辆安装视频监控进行补助，提高了农村客运车辆视频监控安装率，便于

企业对车辆运行实行动态管理，进而减少重大安全隐患，保障车辆运行安全。

道路运输管理部门全面贯彻落实“一岗双责”制度，认真履行“三把关、一监督”的安全监管职责，严把运输经营者市场准入关、营运车辆技术状况关、营运驾驶员从业资格关，做好汽车客运站安全监督，做好日常常规工作、节假日、特殊时段（中、高考，“开犁节”）等道路安全生产工作，尤其注重春节春运的道路安全。同时，积极开展“坚决遏制重特大事故隐患大排查”、“城市公交和道路客运隐患大排查”、“危险品运输行业隐患大排查”、“打非治违”和“六打六治”等专项行动。此外，县道路运输管理局定期开展“安全生产月”活动，以报纸、广播、电视、网络等媒介进行道路安全宣传，2014年，被丽水市委、市政府评为“2004-2013年度平安创建工作先进单位”。

表2-82011-2015年云和县安全检查基本情况

| 年度 | 安全检查次数 | 参加检查人次 | 纠正隐患（起） | 督查通知书（份） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 31 | 113 | 16 | 4 |
| 2012 | 45 | 155 | 23 | 2 |
| 2013 | 46 | 150 | 35 | 5 |
| 2014 | 52 | 151 | 36 | 7 |
| 2015 | 64 | 247 | 48 | 4 |

目前，云和县共有两家驾校，分别是安泰驾校和处州驾校。2011年驾校开办初期，面临许多问题，在多方努力协调下帮助驾校解决了用地问题。2013年通过招商引资，全县新增一家驾校。相关管理部门加强对教学训练场地的突击检查、道路教学的动态监管和驾驶员培训结业的相关审核，并督促驾校建立健全各项规章制度，完善学员、教练员、教练车等各项档案台账，落实好学驾合同签订工作，引导驾校管理制度化、规范化，督促两家驾校签订了丽水指纹IC卡驾培学时管理系统项目运行服务合同书，并完成了计时设备的安装。

（4）绿色低碳取得一定成效

“十二五”期间，云和县道路运输绿色低碳工作中，除了加大节能降耗宣传的同时，不断加强行业节能减排管理工作，严把行政许可关，从源头上杜绝高效能车辆进入道路运输市场；督促驾校按规定使用驾培模拟器；要求各维修企业认真落实好“五废”回收、“两废”排放工作。2012-2015年，维修企业累计回收废机油106869升，废电池3243只，废轮胎10704只，废配件324.7吨，废包装70.3吨，废水排放1670.2吨，废气排放3.92吨。从表2-9中可以看出，2012-2015年云和维修企业“低碳”维修工作取得了显著成效。此外，“十二五”期间，云和县共淘汰黄标车138辆。

表2-92012-2015年云和县维修企业“五废”回收、“两废”排放工作情况

| 年份 | 废机油（升） | 废电池（只） | 废轮胎（只） | 废配件（吨） | 废包装（吨） | 废水排放（吨） | 废气排放（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012年 | 36172 | 1055 | 4092 | 132.5 | 29.7 | 807 | 0.42 |
| 2013年 | 27654 | 1243 | 3547 | 101 | 24 | 705 | 0.4 |
| 2014年 | 18094 | 453 | 1626 | 61.8 | 9.2 | 77.2 | 1.5 |
| 2015年 | 24949 | 492 | 1439 | 29.4 | 7.4 | 81 | 1.6 |
| 合计 | 106869 | 3243 | 10704 | 324.7 | 70.3 | 1670.2 | 3.92 |

（5）科技信息化水平进一步提高

“十二五”期间，云和县道路运输管理局坚持以科技为先，建设“智慧运管”系统，引领道路运输的发展，为了适应道路运输生产力持续快速发展的需要，从根本上解决行业管理基础设施薄弱，规范化管理不足的问题，投资150余万元，建成了占地面积200多平方米的信息（指挥）中心，该信息（指挥）中心是一套以视频监控系统为主，集成报警、远程监控等其他安防子系统的综合性平台。一方面，以该信息（指挥）中心为中心平台，通过稽查车辆配备车载监控、执法人员配备现场执法记录仪等设备，建立了区域信息查询和运输市场监管的快速反应机制，通过高科技手段对各类的道路运输违章行为进行查处；另一方面，道路运输信息（指挥）中心96520综合语音服务系统可以实现监管企业的地理信息标点的录入，通过GPS和视频实时监控，做好信息指挥投诉实时处理模拟演示的实现工作。同时，信息指挥中心可以及时地对运输需求、违法行为、应急事件等提供服务、预警和应急处理，从而相关管理部门可以以此开展执法行动，从而更科学、合理的进行行业监管。

此外，通过视频监控系统加强对“两客一危”车辆运行情况进行实时监控，所有客运车辆、汽车站站场、驾校、二类以上维修企业以及小顺检查站都接入视频监控信号，不定时对所有监控对象进行实时监控视频抽查，发现异常情况及时予以处理，切实提高非现场执法能力，加强行业监管。

（6）行业管理进一步得到创新

——行业形象不断提升

“十二五”期间，县道路运输管理局深入开展行业管理创新研究，并推进一系列行业管理创新办法取得了显著成效。2012年云和县公路运输管理所正式改名为云和县道路运输管理局，统一了办公楼外观标识。2014年云和县开展的26个涉企（项目）单位70个中层岗位民主评议中，云和县道路运输管理局在执法检查类涉企单位荣获全县第一名的好成绩。2015年，又被评为云和县十大“美丽单位”之一，较好地提升了运管部门的社会形象。

——加强对外宣传

2010年，云和县人民政府出台了《云和县农村客运班车补助暂行办法》，推动了全县农村客运班车健康、稳定的发展，也响应了省委省政府提出的全面建设小康社会的时代号召，真正落实了以人为本，促进民生的方针政策，较好地解决山区群众出行问题，获得了广大居民的好评。“云和县农村客运‘以奖代补’制度”被省交通运输厅评为“2011年全省交通运输管理创新示范项目”之一，同时被丽水市交通运输局评为“2012年丽水交通十大利民大事”之一。并由《交通旅游导报》拍摄成专题片，向全省宣传推广交通运输管理创新示范项目成果。

——认真落实简政放权方针政策

“十二五”期间，云和县完成了行政许可、行政处罚、行政强制等权力清单梳理工作。并根据省运管局进一步加快政府职能转变，减少审批环节，提高行政许可效率。彻底转变“重审批、轻服务”、“重处罚、轻监管”的倾向，建立省、市、县权责一致的行业管理服务体系要求，道路运输管理局积极开展行政许可事项调研，简化或取消部分运政、行政许可事项，切实提升审批效率。2011-2015年，县道路运输管理局累计办结行政许可案件11896件，其中承诺件517件，即办件12794件（配发道路运输证579件）。并按规定时间办结，未发生一起投诉事件。

表2-102011-2015年云和县许可办件情况

| 年份 | 许可件 | 即办件 | 总办件 | 其中配发车辆运输证 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011年 | 165 | 1865 | 2030 | 175 |
| 2012年 | 151 | 1975 | 2126 | 112 |
| 2013年 | 91 | 2481 | 2572 | 100 |
| 2014年 | 72 | 2428 | 2881 | 65 |
| 2015年 | 38 | 3147 | 3185 | 127 |
| 总计 | 517 | 11896 | 12794 | 579 |

——开展联合执法，突破行业壁垒

县道路运输管理局加强对道路运输市场行业监管创新，强化稽查力量，实行全员上路执法，加强对道路运输行业的源头监管和路上的动态监管；积极探索非现场执法方式，利用信息（指挥）中心视频监控平台，查处相关违章行为。以开展各项专项整治行动为载体，强化对道路运输市场存在较为突出、社会反应较为激烈、安全维稳较为严峻等问题进行专项整治。建立与高速交警、景宁运管等部门的联合执法机制，加强信息沟通，共筑监管防线，充分发挥联合执法威力。

表2-11 2011-2015年云和县违章稽查统计表

|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查车辆数 | 5800 | 5600 | 5700 | 5300 | 5500 |
| 查处违章数： （其中非现场执法查处数） | 62 | 49 | 36 | 41 | 39 |
|  | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| 联合执法次数 | 5 | 8 | 10 | 12 | 12 |

——加强道路运输企业维稳工作，稳定行业发展

2013年，云和县唯一一家从事客运的魏氏集团向法院申请破产，道路运输管理局第一时间采取措施，维护企业正常运营秩序。通过召开各类会议稳定思想，创新管理办法促落实、实施工资绩效考核强管理、派驻运管人员驻站维稳、实施封闭管理保安全、强化细节平稳等手段确保云和县车站平安稳定。通过严抓齐管，恒通公司爆发财务危机以来未发生过行车安全事故，为稳定行业发展起到了积极作用。

2.4云和县道路运输发展存在的问题

（1）顶层设计、前期研究及专项规划缺乏

目前云和县交通相关行业规划较少，能够收集到的只有《云和县道路运输“十二五”发展规划》、《云和县中心城区道路交通专项规划》、《云和县域总体规划》，这些规划中虽涉及到客运、货运、交通基础设施方面的内容，但因为多方面原因，实际内容较少，无法有效地指导道路运输业发展。由于缺乏顶层设计以及道路相关行业前期研究及合理的规划，导致现实中云和县道路运输基础设施建设、城市城乡客运班线设计等方面缺乏一些合理性和科学性，无法满足老百姓生活、生产的需要，同时也无法满足云和县社会经济发展需要。

（2）道路交通基础设施总体规模未能满足经济发展需要

近几年云和县在交通基础设施建设方面取得了一些成效，但从云和县县域经济发展规模来看，现有的道路交通基础设施总体规模仍然很小，不能满足经济社会发展对交通运输增长的需要，主要表现在以下几个方面：

——客运

随着云和县经济社会的快速发展，人民生活水平的不断提高，居民收入中用于衣着、娱乐和一些所谓的奢侈品项目（包括旅游）的支出比重不断增加，这势必造成居民出行次数的增加和私家车数量的增加，这也是造成城市拥堵的直接原因。虽然云和属于县级城市，但在早晚高峰期也出现了交通拥堵的现象。发展城市公共交通已经成为缓解城市交通拥堵，为居民公共社会公益服务的主要途径。目前，云和县公交站场设施十分落后，没有大型固定的公交车停保场，现有的公交车辆停放也是只零星停放各处，这十分不利于公交车辆的管理、调度，车辆停放在城市道路边，也不利于道路畅通和行人的安全。同时，县内港湾式停靠站建设相对滞后，县内主干道和几条较为拥挤道路都没有设立公交车港湾式停靠站，十分不利于公交车的停靠及保障乘客上下车的安全，容易造成城市道路的拥堵。

——货运

“十二五”期间，云和县在货运方面的基础设施建设处于刚刚起步阶段，目前还没有一个能够满足县内物流业发展需求和产业需求的物流中心以及货运站场。“十三五”云和县将大力发展木制玩具产业、金属加工产业、旅游业以及农林产品加工业，这些产业的发展必须要依托一个完整的物流系统，而物流中心和货运站是整个物流系统的重要组成部分。因此，物流基础设施的缺乏势必会造成产业结构的不畅通，影响物流效率，而影响到云和县社会经济的发展。

（3）道路运输管理队伍有待充实

截止到2015年，云和县道路运输管理队伍拥有21人，从年龄结构来看，管理队伍中35岁及以下7人，36-40岁1人，41-45岁2人，46-50岁8人，51岁及以上3人，其中45岁以上人员有11人，占到总人数52%。从管理人员的学历结构来看，拥有大学本科以上学历10人，大专学历11人，大专学历人员占总人数52%。按照交通运输部对运管机构每百台车定一人，每百站（场）定三人的设想，运管队伍应是一支精干高效的队伍。由于近几年运管行政管理体制改革的开展，云和县运管人员编制十多年来没有增加，但行政管理范围在这十几年中不断细化和扩大，导致县运管机构人员与业务出现不平衡现象，同时，运管人员存在年龄老化、全日制毕业人员少、文化素质较低，业务能力和服务意识有待进一步提高等现象。此外，随着现代管理手段的不断创新，以及新设备、新技术的推广应用，传统的管理方式已经不能满足未来道路运输行业管理的需求，而是需要更多高技能、专业化的人员对道路运输行业进行有效的管理。

（4）道路运输信息化水平仍比较落后

随着信息化应用逐步覆盖和深入到客运、货运、维修、驾培、执法、安全等业务领域，信息化的地位和作用正逐步得到加强和重视。“十二五”期间，云和县道路运输管理部门已经在信息化方面有所投入，但与现代化管理要求还有一定距离。虽然云和县已建立了信息（指挥）中心实现了客运业户、营运车辆、从业人员等基础信息以及客运企业的信息查询。但在很多领域并没有实现信息的共享，为居民的生活、生产提供便利。此外，由于信息化资金投入有限，云和县信息化装备仍然十分落后。例如客运车辆实时视频的安装率还不高，城市客运班线信息化装备仍比较落后。在信息化管理手段方面，云和县道路运输领域发展也比较滞后。随着道路运输管理内容的增加以及“互联网＋”时代的到来，现有的管理方式必须得到创新，不能仅仅依靠道路运输管理人员的增加满足管理的需求，而是需要用先进的信息化管理手段来弥补传统管理方式上的不足。现代化运输信息管理水平和智能运输水平低，综合性运输组织管理信息化、网络化系统尚未形成，行业整体科技含量较低；道路运输管理信息化程度低，信息化基础设施建设不足，网络的覆盖范围不够，远不能支持云和县社会经济发展对道路运输提出的畅通、安全、便捷的需求。

（5）道路运输服务能力有待提高

截止到2015年底，云和县城市客运班线车辆16辆，主要是以11-13座为主的城市公交车型。城乡客运营运班车辆54辆，主要是以小型车型为主。2015年完成旅客运输量173万人次。2015年底从事货运营运车辆共计581辆，根据统计报表数据显示2015年完成货运量186万吨。

近年来，随着居民生活水平不断提高，云和县私家车车数量也呈现迅速增长的趋势。根据统计分析，截止到2015年末，云和县私家车数量已经达到14286辆，较上年增长9.68％。2015年底，云和县共有机动车维修厂（店）83家，其中：一类维修1家、二类维修10家、专项维修48家、摩托车维修24家，全县持证从事机动车维修人员323人。在这样一个机动车大爆炸式发展时期，云和县却没有一家综合型车辆维修机构，特别是小汽车品牌的维修店。目前，云和县汽车维修行业规模小、分布散、技术力量弱，新车、中高端汽车维修保养大部分到丽水等地品牌店进行维修。这一系列问题的存在都已经不适应云和县社会经济持续、健康、稳定的发展。

（6）道路运输企业规模化程度较低，服务效率不高

目前，云和县道路运输企业仍普遍存在散、弱、小的现象，运输组织集约化、规模化程度较低，服务效率，水平不高，缺乏能够代表行业良好形象、引领行业集约发展的龙头企业。长期以来挂靠经营的模式普遍存在，运输企业在结构调整中，很难有效实施企业资本结构调整，企业在资本运营中未能实现真正意义上的“做大做强”。

（7）城市公共交通分担率仍处于较低水平

自2013年浙江省开始城市拥堵治理工作以来，每年对各地市公交分担率进行统计考核。到2015年底，云和县城市公共交通分担率仅达到5.1％，相对来说，云和县公交分担率还处于一个较低的水平。目前云和县城市公共交通体系已经基本形成，城市公共交通主要由公交车、公共自行车和出租车三部分构成。但根据现实调查，云和县居民出行仍以电瓶车和摩托车为主要交通方式。根据数据统计，2015年底，云和县电瓶车数量已达到49481辆，按照2015年人口数量计算，人均电瓶车保有量已达到0.437辆。这种交通方式的选择主要是因为居民的出行习惯以及城市规模所决定的。但过多的电瓶车和摩托车既不利于道路安全，也不利于低碳环保的城市发展需要。

（8）出租车服务满意度不高

根据对云和公交车、出租车、公共自行车的调查，云和居民对县域公共交通服务满意度总体不高，特别是对出租车居民普遍认为不满意。由于缺乏对出租车驾驶员的有效管理导致云和县大部分出租车都存在违规经营的现象，出租车驾驶员主要从事跨区域云和到丽水的短途客运，导致了居民在云和县城打不到出租车的问题。

第三章新形势下云和县道路运输发展新要求

3.1面临的宏观发展形势对运输服务提出的新要求

（1）产业转型升级对道路运输发展提出了新要求

云和县已初步形成了第一产业以食用菌、茶叶、水干果为主导，第二产业以木制玩具、轴承、阀门为主导，第三产业以生态旅游、商贸物流、电子商务为主导的产业体系，对应货物远销全国乃至全世界。“十三五”是全县强化创新驱动，完成新旧发展动力转换，优化经济结构，全面提升产业竞争力的关键时期。云和县将依托全县资源优势，重点打造生态旅游、商贸物流两大产业。这两大产业的发展必然对云和道路运输发展提出了更多、更高的新要求。如何提高道路运输为社会经济发展的服务水平已经成为“十三五”时期亟需解决的问题。此外，随着居民生活水平的不断提高，居民以往出行方式、出行时段、出行目的单一化的客运市场格局发生了根本性的改变。道路运输应进一步发挥“门到门”的服务优势，在交通站场、道路网、物流园区、客运服务等多方面不断提高以适应经济发展在道路货运、客运中提出的多元化需求。

云和县深入贯彻浙江省“5411”重大项目，秉持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，坚持绿色生态工业发展，通过招商引资等举措，打好“四换三名”、“两化”融合等转型升级组合拳，着力提升企业发展层次。今后云和县政府将继续做好“云和梯田”、“云和湖仙宫”两大景区的品质提升，尽快建设云和湖休闲养生等3条精品旅游路线。利用丰富而优质的旅游资源加快产业经济转型必须要有高效的旅客运输系统作为支撑，这也对云和县旅游运输提出了更高的要求。

在传统产业转型升级方面则集中整治木制玩具“低、小、散、乱”的问题，建设木制玩具小微型企业产业园，组建全省首个出口木制玩具公共服务检测平台。同时，加快发展现代服务业，着手打造“云和木玩产业带”，建成全市首个跨境电子商务培训合作基地，该基地成功入选阿里巴巴“中国电商百佳县”排行榜，列全国第27位、全市第1位。此外，云和县积极引导轴承产业提高质量，推动阀门产业向精加工转型，鼓励企业积极应用新材料、新技术和新工艺，注重生产节能减排，减低污染。同时，重视企业的技术研发和品牌建设，推进企业产品升级，降低单位工业增加值能耗，提升产品科技附加值，从而提升市场竞争力。

为此，“十三五”期间，云和县道路运输的基础设施规划、建设，融合交通运输业、仓储业、货代业和信息业于一体的现代物流业的规划、建设，道路运输服务等各方面需适应云和的旅游产业发展、传统工业转型升级的需要。

（2）新型城镇化和城乡一体化建设推动道路运输行业快速发展

根据数据统计2010-2015年云和县城镇人口保持稳定增长，截止到2015年底，全县总人口达到113271人，较2010年增长0.43％，其中非农业人口增长较快。而随着城市化进程的快速推进，农业人口在2014年后呈现小幅下降，但从全县人口结构来看，云和县人口结构仍以农业人口为主，因此，解决农村人口交通出行问题成为“十三五”期间云和县道路运输发展的重点。

表3-12010-2015年云和县人口结构情况（人）

| 年份 | 总人口 | 非农业人口 | 农业人口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 112785 | 20823 | 91962 |
| 2011 | 113460 | 20606 | 92854 |
| 2012 | 113469 | 20289 | 93180 |
| 2013 | 113530 | 20264 | 93266 |
| 2014 | 113597 | 20971 | 92626 |
| 2015 | 113271 | 46297 | 66974 |

随着社会经济的发展和云和新农村的建设，在道路货运方面对农村路网的完善程度提出了更高的要求，只有路网通达才能有助于农民将香菇、木耳、雪梨、板栗、新鲜高山蔬菜等农产品输送至全国各地。同时，在“互联网+”的时代，网络购物也成为了千千万万农村家庭的消费形式，目前，农村物流的欠发达成为这一趋势进一步快速发展的瓶颈。农村物联网的构建主要依托城市路网建设，为此如何进一步加强农村路网建设，解决农村物流配送“最后一公里”问题，加快其农村物流业的发展将是下一步道路运输发展面临的新问题。在客运方面，在“美丽乡村”建设和城乡一体化的推进下，外来游客增多,当地人民出行方式将由分散、随机向集中且有规律性转变，农村与城市的界限日趋模糊，农村交通运输市场日益活跃，农村客流量与日俱增,城乡道路客运需求旺盛,在解决农村交通“出行难”问题的基础上，对农村道路网的通达性、客运班车的准点率、舒适性、“零换乘”便捷性、安全性也都提出了更高的要求。

3.2综合交通运输体系推进道路运输加速发展

目前云和县对内和对外交通主要以道路交通为主。对外交通属杭州四小时交通圈内，共有53省道丽浦公路、52省道云寿公路，以及G25长深高速公路云和段，用以连接金温铁路和金温高速公路等，全县通车里程达250公里，已形成较为便捷的道路交通网络。对内交通，云和县城内已经开通3条公交车路线，已完成700辆公共自行车的投放工作；城乡交通而言，全县共有行政村168个，现有通农村客运班线的行政村147个，行政村通村率87.5%。

同时，云和县仍有少量货运和客运通过水上运输完成，截至2014年12月底云和县共有注册水上客运企业2家，海事登记船舶98艘,总吨位902吨，客位1456位。海事登记船舶中，有客运企业船舶11艘，199客位；个体货船、采砂船22艘，总吨位902吨；个体简客16艘，220客位；渡船22艘，638客位；工作船9艘，159客位；餐饮船275客位。目前正在建设紧水滩中心交通码头和长汀大桥等水上康庄工程。云和县综合运输的建设要求其能符合“小县大城”，“绿水青山就是金山银山”的发展战略要求，能促进其经济进一步发展的同时又能为旅游景区发展提供良好的道路环境；积极构建集公路、水运于一体的便捷、通畅、高效、安全的综合交通运输网络，为云和打造浙西南重要节点城市和实现“建设美丽云和，创造美好生活”目标奠定基础。

此外，省委十三届八次全会要求浙江建成“高水平全面小康社会”，特别是提出了“实施万亿综合交通工程，深化推进五大建设，建成都市经济、海洋经济、开放经济、美丽经济‘四大走廊’，加快打造1小时交通圈”的发展要求。在此背景下，云和县将加快建成以公路、水路、铁路三种运输方式为主的综合交通运输体系。综合交通运输体系建设的推进对云和县道路运输的发展如何与其他运输方式相衔接，发挥各种运输方式的运输效能提出了更高的要求。

3.3多元化运输方式对道路运输行业发展的影响和要求

（1）城际高铁

随着金丽温铁路扩能改造工程的完工，2015年年底丽水市将迎来“高铁时代”。建成通车以后，金丽温铁路线将与甬台温、杭甬、杭长铁路等共同构筑浙江中东部城市间的2小时环状路网。丽水将列入“杭州一小时交通圈”和“长三角一小时城际快速通道”范畴，从而进一步缩短丽水与发达地区的时空距离，为加快经济发展带来更多机遇。金丽温铁路扩能改造完成后，2020年将每日到发全国各地列车59对，预计年铁路客运量达到3233万人，其中丽水站为298万人次；2030年将每日到发全国各地列车87对，预计年铁路客运量达到4846万人，其中丽水站为435万人次，这将对丽水及其各个县市的城市客货运市场产生很大的影响。

对于云和县道路交通而言，高速铁路会以其快速、舒适等优势将对云和至上海、杭州、金华、温州等丽水范围之外的客运市场产生很大的冲击，长途客运班线的实载率将会大大下降。然而，云和至丽水的客运市场将会因高铁开通而迎来新的机遇。为此，道路旅客运输一方面需充分发挥“点到点”直达运输的优势，提高运输服务质量，增强其在客运市场的总体竞争实力，降低高铁对长途客运市场的冲击力度；另一方面云和至丽水的客运班线则应根据高铁停靠时段、车次等做好与高速铁路枢纽“零换乘”的无缝衔接，从而为高铁出行的居民提供交通便利，尤其是为由高铁而产生的旅游客运市场提供更加方便、快捷道路运输服务。

（2）私家车及电动自行车

在社会经济快速发展，居民生活水平日益提高的背景下，私家车走进千千万万的普通家庭，而且人均拥有私家车的数量急剧增长。2015年底，云和县共有私家车14286辆，相比“十二五”初期，私家车保有量增长8302辆，增长率达138.7%。

表3-22010-2015云和县私人小汽车保有量统计表

| 年份 | 私家车（辆） | 增长率（%） |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 5894 | - |
| 2011 | 8084 | 37.16 |
| 2012 | 9614 | 18.93 |
| 2013 | 11463 | 19.23 |
| 2014 | 13025 | 11.36 |
| 2015 | 14286 | 9.68 |

此外，由于电动自行车和摩托车因为其出行的便利性，非常适宜小城镇出行，一直以来，这两种出行方式深受云和县居民的喜爱。但这两种运输工具也给云和县县城交通带来不小的压力。据统计，截止到2015年底，云和县共有电动自行车49481辆，较2011年增长104.8%，人均电动自行车拥有量为达到0.44辆。

表3-32011-2015云和县电动自行车保有量统计表

| 年份 | 电动自行车（辆） | 增长率（%） |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 24166 | - |
| 2012 | 30707 | 27 |
| 2013 | 36249 | 18 |
| 2014 | 42699 | 17.8 |
| 2015 | 49481 | 15.9 |

私家车保有量及电动自行车迅速增长给城市交通带来了一定的压力，在早晚高峰期、节假日、旅游旺季等特殊时间段出现停车难、交通拥堵等问题，这要求城市道路、停车场合理规划建设，交通管制、错峰出行等交通需求管理措施合理实施以缓解城市交通压力。

3.4绿色发展要求引导行业节能减排对道路运输提出新要求

绿色发展，建设“美丽”浙江是近几年来浙江省城市建设的重要目标，道路运输行业作为能源消耗和污染排放大户，在“十三五”时期必须责无旁贷地担当绿色发展重任。云和县道路运输“十三五”发展重点要结合行业发展特点，担负建设“两美浙江”，加快实施绿色道路运输专项方案，全面淘汰营运黄标车，大力推动节能和新能源车型在公交车、出租车和驾培教练车等道路运输重点领域的广泛应用。大力发展城市公共交通，引导公众低碳出行，培养全社会绿色出行的理念和习惯。

3.5发展的资源要素环境

（1）土地资源约束

城市土地利用与城市交通运输是形成城市空间结构的两种基本活动，二者相互影响，相互联系。以往交通运输短缺并且运输规模较小，道路运输的发展仍可以突破各种要素的制约，快速并大规模的建设发展。而今，土地资源、环境资源等刚性约束越来越强，城市人均建设用地偏高、城市空间结构松散，交通运输的发展受到了很大的限制。伴随着城市道路交通建设规模的不断扩大, 提高路网规划与土地利用规划的一体化水平, 提高土地资源的使用效率, 提升资源承载能力,走资源集约型的发展道路势在必行。

（2）场站、园区、枢纽的综合开发利用

场站、园区、枢纽的综合开发利用实现了不同方式或同种运输方式的集中转换，提高了城市内、外运输的便捷性，激发城市内部潜在运输需求，并且能够吸引周边地区的客货流进行集中中转、集散、过境等，对于发挥综合运输服务效率，促进社会经济发展有着重要意义，是现代化综合交通运输发展的目标之一。场站、园区、枢纽的综合开发利用对多种运输方式的深度融合提出了更高的要求。同时，道路运输将面临新挑战：如何进一步强化资源优化配置，完善运输线网结构，提升客流、物流的运输服务能力，参与综合运输一体化、集约化发展，为不同运输方式间的接驳或中转运输提供优质服务。

（3）缓解城市交通拥堵

城市交通拥堵是城市发展中存在的普遍问题，其产生的根本原因是道路供给无法满足日益增长的交通需求。然而，著名的当斯定律（Downs law）表明：在政府对城市交通不进行有效管制和控制的情况下，新建的道路设施会诱发新的交通量，而交通需求总是倾向于超过交通供给，因而产生新一轮的城市交通拥堵。因此，单纯的扩建城市道路，增加交通供给无法从根源上解决城市交通拥堵问题。为此交通管理部门应制定相关管理政策，出行者以交通政策为导向，根据自身的实际情况理性地选择出行路径、出行时刻，从而达到促使城市交通路网的时空分布均衡，避免车流量过于集中于某一路段或者时段，从而达到缓解城市交通拥堵的目的。此外，伴随着城市土地资源、环境资源日益紧缺，突出“公交优先”，以绿色交通为主导，引导城市交通节能低碳、可持续发展是缓解城市交通拥堵问题的主要途径。

（4）科技进步对行业发展的影响和要求

道路运输可持续发展是建设、养护、管理和运输服务的协调发展，同时更加注重资源节约和环境友好，逐步实现道路交通与自然环境、社会环境的协调发展。它的每一个环节都离不开科学技术的支持。加快科技创新可以为运输节能减排、缓解交通拥堵、保障运输安全、提高运输服务效率等提供最大可能，促进道路交通运输协同化、设施一体化、组织集约化、服务便民化、装备标准化、信息智能化、安全常态化、发展低碳化。

3.6管理制度改革对行业管理提出了新要求

“十三五”是道路运输行业深化管理体制改革的重要时期。新常态下，深化道路运输体制改革，创新管理思路，提升道路运输服务水平是道路运输业突破制约其发展瓶颈的重要途径。日前，交通运输部印发了《关于全面深化交通运输改革的意见》（交政研发〔2014〕242号），浙江省全面启动综合交通运输改革、道路运输行政体制改革、道路运输市场化改革等多项改革项目。在道路运输管理体制全面深化改革的背景下，道路运输发展行业管理应注重简政放权，还权于市场，放权于基层，充分发挥运输管理部门宏观调控和市场监管能力；理清政府和市场边界，完善资源配置模式，充分释放市场活力，发挥市场在资源配置中的决定性作用；以提升道路运输服务水平作为行业深化改革的总目标，不断完善道路监管体系，加强道路运输动态市场监测，提高综合监管水平；推进政府购买道路运输基本公共服务、行业事务性管理服务，特别是农村旅客运输、城乡公交、城市公共交通等。

3.7行业安全监管对道路运输行业发展提出了更高要求

近年来，安全生产事故屡次发生，造成重大财产损失和人员伤亡，可以说行业安全生产形势十分严峻。道路运输行业是关系民生的重要行业，也是保障人民生命财产安全的前沿阵地。但目前我省道路运输安全管理基础仍然比较薄弱，这就要求各地市要加强安全生产监管，进一步加大对安全管理方面的投入。这就要求云和县道路运输“十三五”发展将把安全生产监管作为工作的重点，进一步加大安全设施投入、规范管理，落实企业主体责任和行业监管责任，深入研究创新安全监管的手段、模式，实现有效、精准管理。

第四章“十三五”道路运输发展需求预测

4.1预测思路及方法

### 4.1.1预测思路

分析2009年至2015年云和县的客运量、客运周转量、货物运输量、货物周转量的历史数据（见表4-1），试用SPSS专业分析软件对客运量、客运周转量、货物运输量、货物周转量变化进行曲线拟合，并对“十三五”期间相应数据发展情况进行预测。

表4-12009-2015年云和县客、货运量统计表

| 年份 | 客运量（万人） | 客运周转量（万人公里） | 货运量（万吨） | 货运周转量 （万吨公里） | 机动车数量 （辆） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 232 | 7756 | 180 | 12649 | - |
| 2010 | 237 | 7819 | 194 | 15264 | - |
| 2011 | 223 | 7050 | 144 | 13315 | 8747 |
| 2012 | 223 | 7080 | 162 | 15797 | 10386 |
| 2013 | 223 | 7181 | 167 | 15904 | 12269 |
| 2014 | 175 | 6361 | 182 | 16400 | 13731 |
| 2015 | 173 | 6260 | 186 | 16810 | 14966 |

### 4.1.2预测方法

数据的预测方法有多种，由于各种方法的原理不同，预测的结果也有较大的区别，为了提高预测的有效性，我们采用专业数据分析软件SPSS分别运用一元一次、一元二次、一元三次、复合、对数、指数、S分布等曲线回归预测模型进行客运量、客运周转量、货物运输量、货物周转量、机动车数量实有数的预测分析。

4.2预测步骤及结果

根据上述数学模型，以函数曲线的拟合度及曲线发展趋势为评价指标，确定最优的预测模型，建立预测方程，计算其预测数据。

（1）客运量及客运周转量预测

——客运量

首先通过分析2009-2015年云和的客运量统计数据，然后采用SPSS软件对云和县的客运量分别运用一元一次、一元二次、一元三次、复合、对数、指数、S分布等回归函数进行拟合，得到其中拟合度最优的曲线为一元三次分布函数。对比函数的拟合评价指标，得到一元三次函数预测模型拟合度最高（R2=0.874），具体模型为：。

根据模型预测，云和县“十三五”期间客运量呈现逐渐下降的趋势。但近几年来，随着私家车数量的不断增多，以及道路客运受到铁路等其他运输方式的冲击，客运量有所下降。然而“十三五”期间，随着金丽温高铁开通，长途道路运输的客运量将会受到更大的冲击，但从另一方面来看综合运输体系的发展也会为道路旅客运输带来机遇。随着金丽温高铁开通，短途中转旅客客运量势必会有所上升。高铁和道路客运既存在竞争也存在相互依存的关系。道路旅客运输弥补了铁路运输无法实现“门到门”服务的短板。因此，高铁的开通刺激了乘客商贸、人际交往、旅游等出行需求，也会给云和带来更多的出行需求。另一方面，随着云和旅游产业的大力发展，发展道路旅游客运也已经成为“十三五”期间云和县道路旅客运输的新亮点。根据2010-2014年云和县全年接待国内外游客量来看，增长十分迅速，从2010年的109.36万人次上涨到2014年的351.47万人次，四年时间上涨了221.39%，预计到2020年，云和县国内外游客数量将达到1243万人。

表4-2云和县国内外游客数量预测分析表

| 年份 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国内外游客（万人次） | 582 | 721 | 878 | 1052 | 1243 |

对“十三五”期间客运量预测既要考虑发展的客观规律，也要考虑外在环境对客运量发展的影响。因此，结合两方面因素考虑，得出云和县“十三五”期间客运量预测分析。

表4-3云和县客运量预测分析表

| 年份 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客运量 | 236 | 244 | 254 | 266 | 281 |

图4-1云和县客运量变化趋势图

——客运周转量

同理，通过分析云和的客运周转量的历年统计数据，然后采用SPSS软件对云和县的客运周转量分别运用上述七种回归函数进行拟合，得到一元三次函数拟合度最优（R2=0.64）各种模型拟合度及曲线发展趋势。预测模型为：。

对客运周转量的预测既要考虑客观发展规律，同时也要考虑外部环境因素对客运周转量发展的影响，得出“十三五”期间云和县客运周转量预测数据如表4-4所示。

表4-4云和县客运周转量预测分析表

| 年份 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客运周转量（万人公里） | 15997 | 23088 | 33012 | 46222 | 63169 |

图4-2云和县客运周转量变化趋势图

（2）货运量及货运周转量预测

——货运量

首先通过分析云和的货运量的历年统计数据，然后采用SPSS软件对云和县的货运量分别运用上述七种回归函数进行拟合，得到一元二次函数拟合度最优（R2=0.945）各种模型拟合度及曲线发展趋势。

预测模型为：

从而得到“十三五”期间云和县货运量预测数据如表4-5所示。

表4-5云和县货运量预测分析表

| 年份 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货运量（万吨） | 195 | 202 | 209 | 215 | 221 |

——货运周转量

通过分析云和的货运量周转量的历年统计数据，然后采用SPSS软件对云和县的货运量周转量分别运用上述七种回归函数进行拟合，得到一元二次函数拟合度最优（R2=0.983）,拟合度非常高，数据可靠性强。

预测模型为：

表4-6 云和县货运周转量预测分析表

| 年份 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货运周转量（万吨公里） | 17490 | 18298 | 19258 | 20369 | 21631 |

（3）机动车数量预测

通过分析云和的机动车量的历年统计数据，然后采用SPSS软件对云和县的机动车数量分别运用上述七种回归函数进行拟合，得到一元二次函数拟合度最优（R2=0.994）,拟合度非常高，数据可靠性强。

预测模型为：y=7284.9+1578.3t

从而得到“十三五”期间云和县机动车数量预测数据如表4-7所示。

表4-7云和县机动车数量预测分析表

| 年份 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机动车数量（辆） | 16755 | 18333 | 19911 | 21490 | 23068 |

图4-3云和县机动车数量变化趋势图

第五章云和道路运输业“十三五”发展思路及目标

5.1指导思想

坚持中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，认真贯彻落实党的十八大会议精神，围绕实现“中国梦”，全面建设“小康社会”，坚持“依法治国”等目标，全面落实“四个全面”战略布局、五大发展理念和深入实施“八八战略”的要求。根据浙江省、丽水市交通运管工作总体部署，仅仅围绕县委、县政府建设“两富”、“两美”、“小县大城”等重大发展战略，立足云和县社会经济发展实际，结合地方特色，全面推进云和县交通运输跨越式发展，全面提升运管队伍形象、地位和道路运输综合服务能力，为推动云和县经济社会发展提供强有力的交通运输保障。

5.2基本原则

（1）稳中求进，适度超前，坚持“四个全面”战略布局为统领

全面建成小康社会是我国“十三五”发展的总目标，全面深化改革和全面依法治国是实现“十三五”发展目标的根本手段，全面从严治党是“十三五”发展目标的根本保障，四者完整构成了统领“十三五”发展的战略布局。为此，必须以“四个全面”战略布局为统领，紧紧围绕全面建成小康社会战略目标，确保经济持续平稳健康发展和社会和谐稳定，不断增进人民福祉、促进人的全面发展。云和县“十三五”期间道路运输发展要把发展作为第一要务，制定符合云和县社会经济发展相适应的发展道路。保持一定的发展速度，努力实现运输基础设施能力适度超前配置，大力推进云和县综合交通运输体系建设，为全面建设小康社会贡献力量。

（2）服务以人为本，提质增效，坚持以五大发展理念为引领

五大发展理念是关系我国发展全局的一场深刻变革，是把握发展机遇、厚植发展优势、超越发展困难、赢得发展主动的重大战略抉择，是“十三五”乃至更长时期我国发展思路、发展方向、发展着力点的集中体现。“十三五”道路运输发展要把建设人民群众满意交通作为出发点和落脚点，突出交通运输行业的服务属性，着力提升道路运输服务水平，努力实现“人便于行、货畅其流”的目标。此外，把提升道路运输相关行业的提质增效升级作为政府衡量道路运输行业发展的衡量标准，切实处理好发展的速度、质量、效益的关系，加快以科技进步和信息化引领道路运输业现代化发展，努力推进道路运输相关行业转型升级。

（3）坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路

“十三五”云和县继续坚持实施生态强县战略，切实履行可持续发展模式，发展低碳交通，优化运输组织，实现各种运输方式的无缝对接，努力提高交通运输体系的整体效能，创建以“高效能、低污染、低排放、低消耗”为主要评价标准的资源节约、环境友好的道路运输行业。

（4）深化改革，创新驱动，推动实现更高质量、可持续的发展

改革将是“十三五”道路运输发展的重点工作，将管理方式创新、管理制度创新作为强大动力全面深入道路运输重点领域和关键环节，增强道路运输改革的系统性、整体性、协同性。加快管理体制机制创新、政策创新、管理创新，进一步发挥市场配置交通运输资源的决定性作用，充分发挥政府在道路运输发展过程中的能动作用，推进行业治理体系和治理能力现代化。面对道路运输发展过程中的不稳定因素，云和县道路运输将遇到更加复杂的环境，这就需要行业主管部门用创新的思维去面对和解决发展中存在的问题，更好地发挥道路运输在综合运输体系中的特殊作用，并体现其在服务民生中的特定地位。

5.3十三五”发展目标

### 5.3.1总目标

习近平总书记在浙江考察时，明确要求我省“在提高全面建成小康社会水平上更进一步”。我省是沿海发达省份，具有很好的现实条件和工作基础。“十三五”时期必须高水平全面建成小康社会，努力成为我国全面建成小康社会的好样板。因此，“十三五”是云和县全面建成小康社会重要时期，到2020年末，云和县基本形成安全、高效、便捷、绿色的现代综合交通运输体系，道路运输行业基本形成基础设施衔接顺畅、运输服务便捷高效、科技信息广泛采用、资源环境低碳绿色、安全应急可靠高效、行业管理规范有序的新格局。道路运输发展适应社会经济发展需求，充分发挥各种运输方式在道路运输中的各自优势，推进云和县社会经济持续、稳定发展。

### 5.3.2具体目标

——规划先行

“十三五”期间，加快道路运输行业相关领域前期研究，做好道路运输发展顶层设计。争取到2020年底完成下列研究、规划和政策出台：

- 《云和县物流业发展规划》；

- 《云和县公交优先发展五年计划》；

- 《云和县慢行交通规划》；

- 《云和县旅游客运发展规划》；

- 《关于促进云和县物流业发展相关意见》。

——基础设施

（1）客运站场

坚持“综合化、市场化、信息化”为宗旨，提高云和县道路旅客运输能力。“十三五”期间云和县进一步完善城镇客、货运站场建设，优化站点布局，加强与公路、城市道路、城市公交系统和其他运输方式的站场进行有效衔接。截止到2020年，云和县将计划新建客运站（二级站）1个，占地26169平方米，建筑面积，15000平方米，计划总投资1亿元，其中“十三五”期间投资5000万元。（具体布局见图5-1）。

图5-1客运站场枢纽规划图

（2）货运站场

根据云和县经济发展特点，围绕服务区域工业化、市场化、城市化和新农村建设，提高云和县道路运输货运能力，加快云和县产业经济转型，为产业转型升级提供较好的货运保障。计划在“十三五”期间建设1个物流基地，占地20000平方米，建筑面积达到15000平方米。计划投资2000万元，预计“十三五”期间投资率达到100%。同时，“十三五”将建设10个客货运一体站，分别是叶垟客货运一体站、石塘客货运一体站、朱村客货运一体站、大源客货运一体站、双港客货运一体站、库北客货运一体站、梓坊客货运一体站、麻垟客货运一体站、局村客货运一体站、金村客货运一体站，10个客货运一体站占地面积将达到13400平方米，到2020年底，预计投资2200万元。（具体布局如图5-2）

图5-2货运站场枢纽规划图

（3）公交枢纽站场

城市公交站场建设方面，截止到2020年，云和县将建成1个公交车停保场（中型站）（城南首末站），该首末站同时还兼具公交首末站、城乡客运集散及旅游集散功能，能够满足客流集散、场站管理、车辆停放、调度管理、车辆清洗、车辆检修及后勤保障等功能。该公交停保场占地面积将达到10000平方米，预计“十三五”末投资额将达到3000万元。力争到2020年，新改建100个公交候车亭，农村城乡停靠站100个，到“十三五”末期，完成投资额1000万元。截止到2020年，符合条件的设置港湾式停靠站，覆盖率达到95%以上，行政村候车厅覆盖率达到90%以上。

表5-1云和县“十三五”道路运输站场建设项目规划表单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 总投资 | 建设规模 | “十三五” 投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 叶垟客货运一体站 | 300 | 占地2000㎡、建筑300㎡ | 300 |
| 2 | 石塘客货运一体站 | 300 | 占地1500㎡、建筑500㎡ | 300 |
| 3 | 朱村客货运一体站 | 200 | 占地1200㎡、建筑300㎡ | 200 |
| 4 | 大源客货运一体站 | 200 | 占地1500㎡、建筑500㎡ | 200 |
| 5 | 双港客货运一体站 | 200 | 占地1200㎡、建筑300㎡ | 200 |
| 6 | 库北客货运一体站 | 200 | 占地1200㎡、建筑300㎡ | 200 |
| 7 | 梓坊客货运一体站 | 200 | 占地1200㎡、建筑500㎡ | 200 |
| 8 | 麻垟客货运一体站 | 200 | 占地1200㎡、建筑300㎡ | 200 |
| 9 | 局村客货运一体站 | 200 | 占地1200㎡、建筑300㎡ | 200 |
| 10 | 金村客货运一体站 | 200 | 占地1200㎡、建筑300㎡ | 200 |
| 11 | 公交车候车亭 | 500 | 100个 | 500 |
| 12 | 农村城乡停靠站 | 500 | 100个 | 500 |
| 13 | 综合交通信息中心 | 7000 | 用地面积14.47亩m，建筑地上面积10000㎡、地下面积7000㎡ | 4000 |
|  | 实施类合计 | 10200 |  | 7200 |
| 1 | 客运中心 | 10000 | 占地26169㎡、建筑15000㎡ | 5000 |
| 2 | 云和物流基地 | 2000 | 占地20000㎡、建筑15000㎡ | 2000 |
|  | 预备类合计 | 12000 |  | 7000 |
| 1 | 汽车业服务园 | 6900 | 占地20000㎡、建筑15000㎡ | 6900 |
| 2 | 城南公交首末站 | 3000 | 占地10000㎡、建筑5000㎡ | 3000 |
|  | 合计 | 54300 |  | 38300 |

——运输能力

（1）公交分担率

“十三五”期间，根据省、市治堵办的考核要求，云和县将大力实施公交优先发展战略，提高云和县公交分担率，力争2016－2020年平均每年公交分担率提升1个百分点。

（2）客运量及客运周转量

截止到2020年，云和县将完成客运量281万人，客运周转量达到63169万人百公里。

图5-3“十二五”末期和“十三五”末期客运量变化图（万人）

图5-4“十二五”末期和“十三五”末期客运周转量变化图（万人百公里）

（3）货运量及货运周转量

到2020年底，云和县力争完成货运量221万吨，货运周转量21631万吨公里。

图5-5“十二五”末期和“十三五”末期货运量变化图（万吨）

图5-6“十二五”末期和“十三五”末期货运周转量变化图（万吨公里）

（4）运输车辆

“十三五”期间，云和县将加快更新换代城乡公交运营车辆，实行城乡公交标准车型，提高运营车辆的空调车比例。到“十三五”末期，云和县拥有营运性客运车数量将达到110辆；营业性货运车将达到640辆；城市公交车数量达到34辆，万人城市公交拥有率达到3%。旅游客运将成为云和县“十三五”期间道路运输发展工作重点，截止到2020年，云和县旅游车数量增加50%，达到12辆。在出租车运输车辆方面，到2020年底，云和县新增城市出租车20辆，出租车数量达到44辆，每千人出租车保有量达到0.4辆。

图5-8“十二五”末期和“十三五”末期营业性货运车辆变化图（辆）

图5-7“十二五”末期和“十三五”末期营业性客运车辆变化图（辆）

图5-10“十二五”末期和“十三五”末期公交车保有量变化图（辆）

图5-9“十二五”末期和“十三五”末期出租车保有量变化图（辆）

——服务效能

（1）推进城市公共交通服务水平提升

- 优化城市公交线网方面

截止到“十三五”末期，云和县城市公交线路将进行优化调整，形成5条公交线路，其中3条上下行线，2条环线。主要覆盖云和县主城区，覆盖所有行政办事机构、商场、居民区及学校，满足云和县居民生活及生产需要。到2020年末，基本形成以公共交通为主导的公交网络。（具体规划详见专题报告一：云和县公交出行调查报告）。

表5-2“十三五”公交线网规划

| 线路 | 首站 | 末站 | 线路途经站点 | 说明 | 实施年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1路 （环线） | 新车站 | 新车站 | 新车站—消防队—滨江公园-古坊-狮山路口-下城门-象山村-水境佳苑东-水境佳苑西-皇城大酒店-香菇市场-财税大楼-中山广场-菜市场-房管处-中医院-凤凰山街道（县小）-电力大楼-运管局-九鼎实业-朝阳建筑公司-交警大队-上城门-广播转播台-木佬佬公司-城南工业园-马鞍山路口-南门大桥-元和广场-体育馆-广和南山公寓-新车站 | 实现与2、3、4、5路线的无缝衔接换乘 | 2016年 |
| 2路 （上下行） | 新人民医院 | 农民 公寓 | 新人民医院-云和三中-新车站-云和湖大酒店-同心花园-青阳门社区-老检察院-县政府-社保处-老年公园-建设局-中山路口-中医院-凤凰山街道（县小）-云和二中-凤凰山村-农民公寓 | 实现与1、3、4、5路线的无缝衔接换乘 | 2016-2017年 |
| 3路 （上下行） | 物流城 | 新建 南路 | 物流城-白洋墩村-滨江公园-消防队-新车站-交通运输局-前巷小区-中山广场西-县公安局-城北路口-老年公园-鲤鱼山小区-华联超市-信用联社-南苑小区-文化中心-气象局-云和中学-黄水碓村-新建南路 | 3支1路由新建南路延伸至大坪村；3支2路由新建南路延伸至程宅村。 | 2019-2020年 （具体根据周边道路交通基础设施建设情况而定） |
| 4路 （环线） | 木玩 乐园 | 木玩 乐园 | 木玩乐园-城西路口-和信路口-云雾路口-后山路口-上城门-交警大队-朝阳建筑公司-九鼎实业-运管局-电力大楼-凤凰山街道（县小）-中医院-信用联社-南苑小区-南门大桥-木玩乐园 | 调整为环线，实现与1、2、3路车的衔接换乘。 | 2017-2018年 |
| 5路 （环线） | 木玩 乐园 | 木玩 乐园 | 木玩乐园-文化中心-南苑小区－信用联社-房管处-菜市场-中山广场-财税大楼-香菇市场-万和小区－象山村-下城门－嘉瑞华府（黄坑口）-大徐村-狮山工业园-仙宫大道路口-小徐砖瓦厂-新人民医院-新建路口-木玩乐园 | 调整为环线，实现与1、2、3路车的衔接换乘。同时满足“大徐村”等住宅密集区域居民公交出行需求 | 2016年 |

- 服务优质

提升云和县公共交通服务水平，基本解决“等车久、乘车难”等问题，县区城市公共交通的乘客服务满意度明显提高。到2020年末，云和县公共交通的乘客满意度达到85%以上。云和县3号线采用“守时公交”模式进行试点，根据城乡居民出行特征，在早、中、晚三个出行高峰设置合理的班次，既缓解居民出行难的问题，又可降低因为客流少而造成的运营成本浪费，提升公共服务效能。

- 管理规范

截止到2020年末，基本完善云和县城市公共交通规划体系，基本建成设施建设、运营监管、票制制定、补贴补偿、安全应急、信息统计、及服务质量等方面的标准规范体系。

推进公交服务标准化建设，规范公交从业人员服务标准。打造行业领先、标准统一、服务统一、形象统一的公交服务标准。加强公交职工队伍职业道德教育，培养弘扬敬业爱岗和诚信服务意识。加强职工技能培训，定期组织开展技术大练兵活动，不断提高职工业务技能。

（2）构建城乡客运一体化网络

根据《云和县域总体规划（2006-2020）》中的县域空间发展结构，截止到“十三五”末，云和县将构建东部综合经济功能区、西北部生态旅游休闲功能区和南部山区农业经济功能区三大功能区。根据这种功能区块的划分，将采用放射形线网结构模式构建城乡公交。加强中心城区与城市边缘区、周围乡镇之间的交通联系。提高城乡公交线网通达率和乡镇与中心城区的直达率。放射形线网结构模式将以中心城区客运站，紧水滩镇、石塘镇、崇头镇客运站为中心枢纽向外进行辐射，构建云和县城乡一体化客运走廊。

图5-11云和县城乡公交一体化网络布局图

（3）提高出租车服务水平

适当新增出租车运力，到“十三五”末期云和县出租车数量达到60辆，与云和县社会经济发展相匹配，提高出租车人均拥有量达每万人5辆的行业标准，发挥出租车灵活便捷的服务优势。此外，加强出租车服务标准化建设，提升出租车服务水平，主要做到以下几点，详见表5-3。

表5-3出租车标准化建设实施细则

| 服务标志要求 | - 车身颜色及喷涂式样应符合行业管理部门规定； - 空车待租标志、暂停营运标志大小适宜，显示明亮、字迹清楚； - 道路运输证、从业资格证、服务监督卡（牌）、机动车检验合格标志、强制保险标志、车船使用税缴讫证、环保检验合格标志等，按规定要求携带、摆放、粘贴。 |
| --- | --- |
| 运营特殊情况处理 | - 乘客语言不通，无法确认目的地时，应帮助查询； - 乘客身体不适时，应协助乘客拨打急救电话，视情况采取相应急救措施； - 乘客对服务不满意时，应虚心听取批评意见，被乘客误解时，应心平气和，耐心解释； - 计价器发生故障时，应送检报修，不得继续营运； - 发现乘客遗失财物，应设法及时归还失主，无法找到失主的，应及时上交出租汽车企业或有关部门处理，不得私自留存； - 发现乘客遗留的可疑危险物品的，应立即报警。 |
| 服务人员要求 | - 驾驶员业务素质与培训经过从业资格培训，取得从业资格证件； - 遵守国家法律、法规和运营服务规范； - 熟知全县交通地理、地方特色等知识。 |
| 驾驶员服务仪容 | - 精神饱满、举止文明、礼貌待客； - 按规定着装，正确佩戴服务标志； - 提倡使用普通话、可根据乘客要求，使用地方方言； - 服务用语应规范准确，文明礼貌，服务时语气平和、表达清楚、声量适度、语速适中； - 不得在乘客面前有不文明行为和语言； - 不得在车厢内吸烟，不得向车外抛物、吐痰。 |

（4）机动车维修企业

2020年，云和县将引进2-3家汽车品牌店，例如大众、现代、上海通用五菱等云和县市场占有率较大的汽车品牌。此外，为了满足货车、挂车等大型货运车辆的维修需求，截止“十三五”末期，云和县将引进1家大型货车维修企业。形成以一类维修企业和汽车品牌店为主，二类、三类维修企业为辅的机动车维修企业结构，满足云和县机动车快速发展需求。

——交通科技与信息化

（1）大力推广全市公交IC卡一卡通

提高公交IC卡使用率，争取到2020年，IC卡的使用率达到40％以上。

（2）推广科技信息化装备使用范围

截止到2020年底，云和县所有公交车安装车载视频监控系统，加强对公交车辆的动态管理，2020年末，争取超过100％的公交车安装刷卡终端，100％公交车装有站名播报显示系统，能够更加方便乘客的到站下车，提高公交服务满意度。

利用科技化信息手段加强出租车管理。争取到2020年底，云和县建立出租车监管平台，100%出租车安装GPS系统，实现数据的传输，对出租车的营运范围进行严格监管，加强对随意收取出租车费、拒载、拼客等违规行为的管理。

（3）提升物流信息管理水平

争取通过5年的时间，根据浙江省道路运输管理局的要求，大幅度提高物流行业信息化水平，使物流企业信息系统使用率提高20%，与重点物流及相关信息系统基本联网，初步实现物流信息数据交换，公共信息发布、货品物流状态跟踪、网上车货交易等公共应用服务。

——绿色交通

（1）打造慢行交通系统

争取到“十三五”末期，云和县初步形成资源节约型、环境友好型城市框架体系。大力推进城市公共交通优先发展战略，倡导居民绿色出行。推进城市“公交＋自行车＋电动车＋步行”的城市交通模式。加快城市慢行交通系统建设，做好城市慢行交通系统规划。截止到2020年末，云和县慢行交通里程较2015年末增加10%，为城市交通融入新的元素，为城市居民出行带来舒适和方便，有助于打造舒适、健康、可持续发展的高品质城市。预计到2020年底，云和县将新增29个公共自行车租赁点，主要分布在一些大型居住区、商场、旅游景区、学校和一些办公密集区域。

（2）新能源车辆的推广

加快新能源车辆的更新，及一些高排放、高耗能车辆的淘汰。截止到2020年末，云和县新能源营运车辆将占总营运车辆20％。

——安全应急监管

（1）安全检查

“十三五”期间，不定期开展“安全生产大检查”工作，监督企业做好各项安全生产工作，建立完善的安全生产责任制，将安全生产工作重点转移到事前预防，降低事故的发生率，保障人民群众生命财产安全。

（2）安全监控设备的使用

构建完成覆盖全县的重点营运车辆联网联控系统，全县危险品运输车辆、三类以上班线客运和旅游包、应急保障车队车辆的卫星定位系统安装率达到100％，二级客运站和重点物流基地动态视频监控率达到100％。所有二级客运站安装智能安检系统，源头安全管理体系进一步完善。

（3）安全生产标准化

“十二五”期间，云和县已完成3家客运企业、3家货运企业（华泰、华宏、万通）和8家二类以上维修企业的安全生产标准化评审工作。争取到“十三五”末期，云和县完成所有道路运输企业的安全生产标准化评审工作，通过率达到100%。

（4）应急物资保障能力建设

建立健全应急物资储备保障制度和共享制度，整合储备信息资源、调整储备品种和数量，合理选择储备方式，完善重要应急物资储备检测网络、共享机制和应急物资生产、储备、调拨及紧急配送体系，实现对各类应急物资的动态管理和政府统一调度。

——行业监管

（1）建立道路运输企业信用考核体系

针对道路运输客运、货运、驾培、维修等企业建立企业信用考核体系，加强对道路运输企业监管，提升道路运输服务水平，提高道路运输服务效率，提升道路运输从业人员的职业素养。

（2）制定城市公共交通成本核算机制

“十三五”期间，加快制定城市公共交通成本核算机制，加大对城市公共交通建设资本投入与产出的核算，合理估算政府购买公共交通服务预算。加大政府对城市公共交通经费投入监管，提高城市公共交通服务质量。

——人员队伍建设

（1）完善用人机制

道路运输人员队伍应当体现专业化、正规化、数字化、信息化的要求，截止到2020年，力争云和县新增道路运输管理人员，所有新增人员要求本科及以上学历，道路运输相关专业达70％以上。加强人员日常管理，实行竞争上岗，定期轮岗。完善激励约束机制，建立健全绩效评估制度，严格考核奖惩。

（2）人员培训

每年制定道路运输从业人员培训计划，明确培训内容、培训人员、培训时间等相关内容。不定期开展一些道路运输从业人员职业知识竞赛，增加从业人员职业道德素养，提升服务水平。

（3）人员交流

“十三五”期间，加快道路运输管理队员人员交流，鼓励和提倡上下级道路运输管理机构互派干部交流挂职或任职。大力倡导勤政为民、爱岗敬业、求真务实、勇于奉献的工作作风，提升道路运输从业人员的服务水平。

第六章云和县道路运输“十三五”发展重点

6.1道路旅客运输发展重点

### 6.1.1城际客运

（1）深化城际道路客运领域的改革

为深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会和省委十三届四次全会精神，同时根据《交通运输部关于开展全面深化交通运输改革试点工作的通知》和《交通运输部关于全面深化交通运输改革的意见》两个意见的精神，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用是未来城际道路旅客运输主要改革方向。到“十三五”末期，通过简政放权赋予企业更多经营自主权，激发市场活力，提高资源配置效率，提升云和县道路客运行业竞争力，在城际道路客运改革创新和转型升级方面取得显著成效，客运班线公司化和集约化水平进一步提高，服务能力和服务质量进一步提升，行业服务和管理制度进一步优化，道路客运企业发展基础和发展能力进一步增强。此外，抓住全省客运联网服务系统市场化的契机，加快推进道路客运站联网联程“一票制”服务体系，并于高铁、民航和城市公交等互联互通，逐步形成商务旅行、休闲旅游、小件物流和配套服务有机结合的完善服务体系。

加快客运组织结构调整。由传统的政府主导型转向市场主导型，走可持续发展道路。推进县城至乡镇（村）所在地的客运线路运力整合，引导运行相同途经线路、相同区域线路运力的整合。鼓励现有道路运输企业通过运力整合、股份制改造等方式，推行公司化经营。

加快创新管理的推进，主要表现在加快学科管理方式的改革。在有条件的线路上和区域内，推行线路许可和区域经营许可，充分发挥市场在资源配置中的决定作用，突出企业市场经营主导地位。推进线路许可方式改革。鼓励客运企业实施集约化、公司化经营，分类实施线路许可模式。实施公司化经营的线路，不再针对单车、单班次进行许可，直接将线路经营许可给企业，变更单车许可为线路许可，并重新核定经营期限和明确基本服务要求。实施运力整合的线路，按照起讫地变单车许可为线路许可，并重新核定经营期限及确定相关行政许可事项。

（2）加强与其他运输方式的换乘衔接

加快现代客运体系建设，充分发挥道路客运的比较优势，进一步优化道路客运线网布局。探索、建立和形成多元化的农村客运运营机制，积极推进农村客运公交化运营。加强与铁路、民航运输的衔接，积极开展联乘联运，融入综合运输体系。加快“互联网＋”在道路客运的行业应用，推进服务转型升级。依托2015年12月丽水高铁站开通的契机，加快研究如何融入丽水综合运输体系，做好有效衔接，方便云和居民的中长途出行。

加快城市客运班线与县域公交的衔接，合理解决客运站场乘客换乘问题，实现乘客到站以后能够便捷地使用公共交通去往想去的方向。因此，在客运站场周围合理布局县域公交线路。

杭长高铁开通以后，云和县将打造多种运输方式与丽水高铁站进行衔接。构建以城际客运为主，其他方式为补充的客运网络体系。根据杭长高铁客运班线时刻表，合理规划城际客运班次，开通云和客运站－丽水高铁站－丽水客运站－云和客运站和云和－丽水高铁站直达客运班线。

（3）创新城际客运运输组织模式

积极推进城际客运运输组织模式，创新客运企业自主组客方式。“十三五”末期，争取依托联网售票信息系统和企业自主售票网点，创新客运企业组客模式，为旅客提供高品质、个性化运输服务。实施互联网组客的企业可为乘客提供“门到门”接送延伸服务，切实发挥道路客运比较优势，积极打造定制班车、定制专车等个性化运输服务品牌，增强市场竞争力。

“十三五”末期，依托云和县丰富的旅游资源开通旅游直通客运，为来云和旅游的游客，提供更多的交通方式选择。此外，也可开通城乡旅游公交支线，既可以作为城乡公交一种补充，也可以作为旅游交通方式的一种补充。

（4）探索城际客运多元化服务之路

为防止道路旅客运输客流量减少带来的经济效益的下滑，探索城际客运多元化服务已经成为当前道路运输客运企业发展战略的研究重点。客运业针对旅客运输淡季，将过剩的运力充分利用，可发展汽车租赁业，也可以依托各自的客运网络、高密度的客运班次和良好的车型车况稳步拓展快递业、快货运输业，“小件快运”也成为客运企业的利润增长点。

### 6.1.2城乡客运

（1）合理规划城乡客运网络

争取到2020年末期，云和将形成县城内公交网、县城与乡镇间客运网、乡镇与乡镇、乡镇与村、村与村间客运网络，以及可延伸至大部分建制村的出租车客运网络，即合理规划县城内公交线路走向和站点，根据县城发展规划延伸、拓展到城区边缘，便于换乘。对衔接县城至各乡镇的客运网络分片合理设置。合理构建乡镇之间、乡镇与村之间、村与村之间的客运网络。

（2）合理分配城乡客运运力配置

合理分配客运运力配置，城乡客运线网运力的合理配置，是新时代背景下城乡公共客运健康有序发展的要求。科学合理的运力配置不仅能给居民出行带来方便，而且能有效利用资源，提高客运运输效率和经营企业的经济效益。因此，云和县在对客流特征深入细致调查的基础上，做出合理的客运运力配置。

（3）加大城乡客运补助力度，完善城乡客运绩效考核体系

继续实施城乡客运“以奖代补”政策。云和县政府也要加大投入，公共财政向城乡客运倾斜。城乡客运一体化发展指标纳入全县文明城市考核指标、地方党政主要领导干部实绩考核指标，成为县政府承诺的为民办实事项目，层层落实责任制。

（4）加快全县城乡客运相关内容的科学研究

“十三五”期间，云和县交通运输部门应加快对全县居民出行调查，掌握云和县城乡居民出行特点，针对居民出行特点进行科学研究，为规划城乡客运线网，进行城市综合交通体系建设提供坚实的数据支持，更好地指导有关部门管理工作，优化线网布局，合理投放运力资源，为政府交通运输工作决策提供科学依据。

（5）推行多种客运模式，提高城乡客运经济效益

农村客运线网是城乡公共客运网络一部分，它既体现一定的社会公益性，又要保证经营在一定条件下的经济效益。因此，“十三五”期间，要对云和县农村客运班线进行摸底调查，对区域内客源极不稳定、无法维持正常班线运营的边远行政村，允许采用灵活机动的运营方式，可不执行定班、定点、定线的“三定”原则，实行“双日班”、“赶集班”等定制班线形式，既可保证农民的出行需求，提高车辆实载率，又可以降低车辆运营成本。对客运企业缺乏投入运力积极性的线路，县政府进行一定程度的经济补贴，或采取“政府购买服务”的方式，帮助维持客运企业的正常生存，兼顾城乡客运的“公益性”，确保农村居民的基本出行。

### 6.1.3城市公共交通

（1）完善公交优先政策制度

城市公共交通是满足人民群众基本出行的社会公益性事业，是交通运输服务业的重要组成部分，与人民群众生产生活息息相关，与城市运行和经济发展密不可分，是一项重大的民生工程。因此，对于这项道路运输公益事业，“十三五”期间，云和县城市公共交通发展坚持政府购买服务这一举措进行，对于70周岁以上老人、残疾人、离休老干部、伤残军人等特殊群体享受政府福利性免费乘车服务的费用政府给予全额补贴。学生、60-69周岁老年人等乘车所享受优惠部分的费用，政府实行差额补贴。此外，承担城市公交服务，新辟线路和开通冷僻线路等收入不足以弥补成本的部分，由政府适当补贴。城市公共交通作为一项社会公益事业，落实“公交优先”战略首先要健全公共交通政策规制体系，发挥政府主导作用，通过制定《云和县发展城市公共交通资金补助办法》、《关于优先发展城市公交实施意见》等相关政策，明确云和县每年用于城市公共交通发展资金保障的提取比例、土地保障、路权优先等政策措施，从政策上保证公共交通建设及配套资金的落实。此外，完善政府和银行信贷投融资方法，加强企业融资能力和造血功能。制定《云和县公共交通绩效评价体系》，明确云和县城市公共交通发展各相关部门的权责范围，建立公共交通优先发展督查考核机制，建立规范的成本费用评价体系和政策性亏损评估体系，对公共交通企业的成本和费用进行年度审计与评价，合理界定和计算政策性亏损，并给予补助，解决城市公交企业由于承担社会福利而出现的效率低下问题。

（2）强化公交规划实施衔接

强化规划研究的引领作用，在公交线网规划、公交基础设施建设过程中要强调与云和县城市总体规划、城市综合交通规划、云和县综合交通规划与城市公共交通规划的衔接，构建完善的公共交通规划体系。借助《云和县城市总体规划》修编的契机，按照公共交通引领城市发展的规划原则，明确云和县城市公共交通基础设施建设用地保证及与城市发展相关配套设施资源的合理配置。

（3）加强政策业务技术研究

加强公交行业智库建设。招揽城市公共交通相关领域较有研究的机构和人员，针对云和县城市公共交通面临的问题，为政府决策层提供城市公共交通体系快速发展的科学意见和建议，提出“公交优先”战略实施的措施意见。加快《关于优先发展云和县城市公交实施意见》及《关于加快县域公交站场建设的意见》等配套政策的出台，加快云和居民出行调查的工作进度，为云和县优先发展公共交通奠定坚实的基础。

（4）加快公交智能化建设，打造智慧公交

为了提升云和县公交智能化，提高公交管理效率，加快城市公交出行信息服务系统的构建。在主城区范围内建设电子站牌系统，实时显示首末班车时间、车辆发车、运行、离站距离和进站等情况，方便群众出行。

（5）加快推进政府购买服务，加大民生投入

城市公共交通作为一项民生工程，具有很强的公益性。因此，需要政府在财政投入方面有一定的倾向。因此，在发展云和县城市公共交通方面应充分发挥政府主导性作用，以“政府购买服务”的方式，解决群众公共出行问题。但政府在资金投入的同时，也要兼顾一定社会经济效益。因此，“十三五”期间，建立一套完善的公共交通绩效评价机制，主要对两方面进行绩效评价：政府管理绩效评价和公交企业绩效评价。政府管理绩效评价主要评价云和县政府在公交基础设施的规划、公共资源的投放以及公交政策的制定上要做到有的放矢，提高效率。公交企业绩效评价主要对企业内容进行评价，同时还要评价云和县公交企业外部效益和服务的投入。

### 6.1.4旅游包车客运

“十三五”是云和县旅游产业不断壮大的重要时期，随着全县加快发展旅游业战略的实施，全县掀起提升旅游景区品牌，扩大旅游产品宣传的热潮。为了提升旅游产品服务水平，旅游包车客运以其灵活、便捷、优价的特点迅速抢占旅游客运市场份额。云和县依托云和梯田、云和湖仙宫景区等几个4A景区项目的开发以及周边县市景区的开发，大力发展旅游包车业务。

“十三五”期间，云和县计划出台《云和县旅游包车发展指导意见》明确旅游包车运力发展的原则、方式、程序，提高转型发展的科学合理性和超前引导作用。由于旅游包车是属于自由市场行为，因此，道路运输行业管理部门不应在旅游价格、企业数量上加以限制而是由市场来做决定，主要做好三方面工作：

一方面，加快制定旅游包车行业市场准入和退出机制，主要对进入云和县旅游包车市场企业的规模、资金、车辆等要素做一定的要求。同时，每年对旅游包车企业进行企业质量信誉考核，凡经考核不合格的企业经整改仍不合格且存在重大安全隐患的，按照规定可以吊销其相应道路运输经营许可范围，制定出符合云和县旅游包车良性发展的退出机制。

另一方面，合理的旅游包车企业信用考核机制是市场准入退出机制的坚实基础，在制定准入退出机制的同时要制定合理的旅游包车企业质量信用考核机制。在机制的制定上要符合云和县旅游发展特色，秉持公平、公正、合理的原则对企业进行考核。

第三方面，定期发布旅游包车市场信息，准确掌握旅游客运市场运行动态，全面科学地分析客运市场供求状况，及时发布旅游市场信息和市场运力供求状况，指导企业生产经营。同时定期向社会公布旅游客运企业信用考核结果。行业管理部门定期到企业对服务质量工作进行明察暗访，将检查结果予以公布，供社会、媒体、群众监督。

通过这三种手段逐步引导云和县旅游包车企业向规范化、集约化方向发展。有效提高市场竞争力。同时，发挥客运站的旅游集散功能，在客运站布局规划过程中还将兼顾旅游集散功能，逐步将等级客运站建设为区域性的旅游集散中心，引导和鼓励社会车辆、自驾游及背包客充分利用云和县旅游包车资源，在对游客流量流向充分调研的基础上。在云和县客运中心、丽水高铁站等地设立旅游集散中心，依托旅游包车服务引导公众选择旅游公共资源，有效减少私家车出游，缓解城市交通压力。此外，拓展客运站的旅游服务功能，并提供宾馆、汽车租赁、餐饮等延伸服务。

### 6.1.5出租汽车

出租车市场是云和县道路运输发展中较为棘手的一个领域，面对复杂多变的市场环境，以及“互联网＋”时代的到来对于传统出租车市场的影响也是颠覆性的。传统出租车市场如何转型升级也是“十三五”期间管理部门继续研究的课题。云和县作为一个县级城市出租车市场需求量并不是很大，但需求仍然存在。因此，管理部门应做好云和县出租车市场定位。根据目前云和县县域规模和人口规模来看出租车市场从行业定位来看它可以作为公共交通的补充，在有限发展公共交通的同时，应适度发展出租车，为人民群众提供个性化出行服务。

适当发展约租模式，约租是一种较为先进的出租车组织模式，普遍采用电话预约的方式进行管理。目前云和县已经存在实际意义上的约租，约租可以降低出租车空驶率，降低司机运营成本，减少对环境的污染。这也是国外普遍采用的一种出租车组织模式。

目前云和县出租车公司采用的主要是挂靠经营的公司运营模式，司机拥有车辆的产权，一切经营费用都由司机自己打理，按月向公司和国家上交管理费和各项税收。但这一种经营模式不利于出租车服务质量的提高。因此，道路运输管理部门要督促出租车公司建立一套完整的出租车驾驶员服务质量考核体系，每年对公司出租车驾驶员进行服务质量考核，对考核不通过或者乘客投诉意见较多的驾驶员，出租车应采取终止挂靠经营等处罚措施。

对于出租车司机的监管，仅仅只是依靠出租车公司是不够的，“十三五”期间将加大对出租车科技监管的手段，通过一些科技设备的使用，加强对出租车驾驶员的监管，提高出租车服务标准，限制出租车驾驶员经营范围，提升云和县公共交通整体形象。此外，加快云和县出租车服务信息平台与上级管理部门平台对接，加强对违法违规行为的智能化监管，提升行业监管效率和治理能力。出租车驾驶员服务质量考核及征信体系、信用记录将纳入平台，提升全县出租车行业服务满意度。

### 6.1.6汽车租赁

汽车租赁市场是一个新兴产业，目前云和县汽车租赁市场起步较晚、规模仍比较小。但随着人民生活水平的提高，汽车租赁市场随着云和县社会经济的不断发展和居民对汽车消费的日益理性而发展壮大。云和县道路运输管理部门应推动汽车租赁企业规模化、网络化、品牌化经营，鼓励汽车租赁企业通过整合、兼并等手段做大做强，建立具有一定市场竞争力的汽车租赁品牌。“十三五”期间，云和县尽快出台《关于进一步加强云和县汽车租赁企业规范经营的通知》，对汽车租赁企业在运用互联网租车推广和规范经营方面明确提出相关规定和要求。严格汽车租赁经营备案制度，强调汽车租赁企业要依法执行各项相关管理规定，严禁非法从事汽车租赁经营，重申租赁车辆证照一致的根本原则。

6.2道路货物运输（物流）发展重点

（1）培育和扶持物流基地建设

加快构建以物流园区为核心、配送中心为基础，以农村物流配送点为延伸的一体化现代物流体系。重点建设城市配送体系和城乡配送体系。“十三五”期间，云和县将打造一个物流中心，重点建设成为公共型物流配送中心。构建以物流中心为骨干，农村物流站点为补充的物流节点网络体系。

（2）扶持物流龙头企业发展

建立物流发展设施平台。整合物流企业资源，提高运输企业活力和物流发展设施平台技术水平。此外，培育物流龙头企业，提升物流服务供给能力。引导云和县物流企业向规模化、集约化方向发展，重点培养最具规模实力、能够主导云和市场发展方向的大型物流企业，加快传统货运企业向现代物流企业转型。计划在“十三五”期间，培育2-3家服务县域经济和农村物流的县级现代物流龙头企业。

（3）加快同城物流发展

“十三五”期间，除了对外货运物流的发展，云和县还将加快同城物流的发展。随着电子商务的迅猛发展，以及云和当地特色产业发展的需求，同城物流已经成为降低企业运输成本，增加企业生产效益的有效途径。以目前云和县最大支柱产业木制玩具为例，由于当前云和县同城物流发展不足，导致了企业物流成本一直无法降低，物流服务水平也无法得到提高。因此，到“十三五”末，云和县将引进1-2家专业型同城物流企业，为当地特色产业的发展提供专业、科学、合理、高效的物流服务。

（4）构建信息平台，提高物流信息化水平

信息化是现代物流的灵魂，没有信息化就谈不上物流的现代化。因此要提高物流业的信息化水平，鼓励对接浙江省物流公共信息平台，积极推广“电子商务与现代物流示范工程”，大力发展其示范效应，从实际出发，与物流业流程的改造、整合密切结合起来，要把信息资源的开发应用放在重要位置。争取通过5年的时间，县重点联系物流企业60%使用物流信息管理系统处理物流业务，与重要物流及相关信息系统基本联网。

（5）加快物流人才引进及培育

加快引进和培育物流专业人才。充分发挥现有省内院校教育资源，组织实施物流专业人才的引进和培育工作，为云和县货运物流建设提供一定的人才保障。同时，加强校企合作，在交通物流基地和龙头企业建立实训基地，培养企业需要的技能型人才。

6.3机动车维修发展重点

“十三五”期间，加快机动车维修行业管理，打造规范经营、诚实信用、技术先进、服务透明、与云和县社会经济发展需要相适应的汽车维修市场体系，建立布局合理、环保有序、能够为社会提供多层次多形式的“全品牌、全方位、全过程”的维修网络体系。

鼓励机动车维修连锁经营。大力倡导机动车维修企业的加盟连锁经营，树立维修品牌，统一服务质量标准，开展服务质量达标活动，提高服务水平。鼓励企业依托品牌优势积极拓展电话咨询、维修、检测、救援等全方位服务。鼓励维修企业走规范型、专业型发展之路的前提条件，是要帮助企业解决土地这一制约因素。因此，在维修企业解决土地问题方面，相关部门应给予一定的政策扶持，帮助企业解决后顾之忧。

根据对全县主要车型的统计调查，在“十三五”期间内引进能完成主流车型各类维修业务和主要车型的维护、小修业务能力的维修企业，汽车维修市场基本达到供需平衡的状态。此外，兼顾货运车辆的维修需求，引进专业型货运车辆维修企业，基本解决货运车辆“维修难”的问题。

6.4道路运输行业监管发展重点

（1）推进依法治运

加快完善云和县道路运输法规体系，加强法制宣传教育和贯彻落实。建立健全行政执法制度，完善行政处罚自由裁量权基准，严格执法程序，统一执法尺度，规范执法行为。建立健全执法监督机制，落实行政执法责任和行政复议制度，引入社会评价机制，加强执法评议考核工作，自觉接受管理服务对象、社会公众和舆论的监督。继续推进跨地区执法联动和运政、路政联合执法，探索建立跨区域执法信息共享机制，提高道路运输管理队伍联动互动、协同协作的依法监管能力。

（2）提高道路交通安全水平

坚持安全第一、预防为主的方针政策，把安全贯穿于道路交通基础设施建设、运输装备的全生产周期和生产服务全过程，实现安全发展。强化交通安全宣传教育，提升全体道路交通参与者安全意识，建立安全责任考核和追究制度。建立健全道路交通运输安全监督管理机制，完善安全管理制度，完善安全标准，健全安全认证制度，强化危险品运输的市场准入和全程监控，加强云和县道路交通安全管理部门之间的沟通协作。强化道路交通基础设施和装备规划设计、建设制造、运营使用全过程监督管理，落实监管措施、机构和责任，建立安全责任考核和追求制度，逐步实现安全生产监管全覆盖。加强道路交通安全科研及成果应用，推进多层次安全队伍建设。

第七章保障措施

7.1组织保障

加强道路运输业“十三五”发展规划工作的组织领导，成立领导小组，制定规划的具体措施和项目完成时限，统筹推进道路运输业发展。完善协调机制，建立健全自上而下、层层落实的规划组织保障，负责规划编制工作的组织实施与检查指导，制定切实可行的实施方案和计划，明确各相关部门任务目标、发展指标、完成时限，将任务落实到项目、责任落实到干部。县运管局按照要求，牵头委托专业机构编制规划。

在规划实施过程中，发挥社会组织作用，积极转变政府职能，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，加快道路运输业行业协会建设，协调解决发展中存在的主要问题。

7.2要素保障

调整优化资金支持投入方式，进一步拓宽投融资渠道，大力发展资本市场，吸引更多的社会资金投资道路运输业发展。在加大财政投入的同时，要强化“购买服务”理念，改进政府参与方式，探索采取多种形式筹集建设资金，鼓励社会资本参与城市公用设施投资运营，采用BOT、PPP等多种方式吸引社会资本参与公益性事业和城市基础设施建设。

加强道路运输业用地的规划、储备和供应工作，适度扩大道路运输业发展规划控制范围和预留空间。提高道路运输业规划用地权重和标准，在安排道路运输业重点项目建设用地计划时实行适度倾斜。规划确定的道路运输行业建设用地，不得改作他用。

7.3队伍保障

加大人才开发力度，促进人才规模、结构、素质的全面提升，努力培养一支适应现代道路运输业发展需要的高素质人才队伍。加强业务知识培训，加快管理队伍的基础管理和正规化建设进程。

创新人才工作机制，形成灵活的人才引进、培养和保障机制。采取有效措施，加大培养力度，整合人才资源，优化人才结构，加强执法业务骨干队伍和执法管理队伍建设，努力实现执法队伍正规化、专业化、标准化。

提升行业教育培训参与度，积极选派优秀的年轻人才参与各类行业继续教育培训，加强行业交流。

7.4规划保障

注重规划衔接。综合考量前期规划目标实现的具体情况，鼓励相关职能部门根据行业发展实际需求制定分项计划，并纳入规划体系。

健全规划实施机制。科学分解落实五年规划目标任务，认真做好每年计划工作，各部门根据规划精神，结合本部门职能和分项计划，逐步分解落实各项工作任务，将目标具体化、措施化、可操作化。综合运用经济、行政、财政、价格等手段，确保规划目标的顺利实现。

强化规划监督。加强规划实施的过程跟踪和效果分析，定期检查，公布进展情况，增加规划透明度，增强民主参与度。规划进展情况列入党政工作议事日程，列入年终目标管理考核内容。及时掌握道路交通运输行业发展的动态，对于新出现的情况和问题，适时调整规划和相关政策，进一步增强规划的指导性。